## TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 056/2016

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa NBR EMPREITEIRA LTDA.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, bem como o Sr. Nicodemus Gabriel, brasileiro, sócio administrativo da empresa NBR EMPREITEIRA LTDA  - CNPJ nº 71.107.1890001-64, situada nesta cidade na Avenida Pedro Timponi, 240 – Bairro Nova Benfica, assinam esse termo aditivo que tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2  do  Contrato nº 67/2015, nos termos da justificativa de fls. 834 e autorização  de fls. 845(verso) da Concorrência n° 02/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 67/2015, ficando prorrogado de 27 de outubro de 2016 até 26 de outubro de 2017, nos termos da justificativa de fls. 834 e autorização de fls. 845(verso) da Concorrência n° 02/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original R$ 651.462,76 (seiscentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) e compreende o período previsto na cláusula primeira. O valor total contratado é de R$1.302.925,52 (um milhão, trezentos e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato n° 67/2015 e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 25 de outubro de 2016.

| André Borges de Souza Diretor Presidente – CESAMA | Nicodemus Gabriel NBR EMPREITEIRA LTDA | Casa Faísca Ltda |
| --- | --- | --- |

Testemunhas:    1)                                                                  2)