ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e manutenção civil rotineira em diversas unidades da CESAMA, na cidade de Juiz de Fora, compreendendo:

a) Serviço de limpeza e roçada de vegetação junto às unidades operacionais da CESAMA tais como elevatórias, reservatórios, estações de tratamento e demais unidades, com remoção do material de origem da roçada e capina para destinação autorizada pela fiscalização da CESAMA;

b) Serviço de reparos civis em unidades da CESAMA tais como pinturas rotineiras, reparos em alvenaria, revestimentos, válvulas e etc. de acordo com solicitações da fiscalização.

c) Reconhecimento e acondicionamento adequado em caçamba apropriada e transporte de material de origem da roçada e limpeza, para local autorizado e de acordo com a fiscalização da CESAMA;

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Serviço de manutenção civil rotineira em elevatórias, reservatórios, estações de tratamento e unidades operacionais em diversos locais na cidade de Juiz de Fora com equipe constituída por no mínimo 2 oficiais de serviços, 4 ajudantes de serviços gerais e 2 ajudantes/operadores de roçadeira Lateral, incluindo ferramental, EPI's, transporte, remoção e disposição do material recolhido.Equipe composta por no mínimo:

• 2 Ajudantes / Operadores de roçadeira lateral

• 2 oficiais de serviços e obras

• 4 ajudantes de serviços gerais

• 1 Caminhão

1) TRANSPORTES:

Disponibilização de caminhão com capacidade de 6,0m³, máximo de 5 anos de uso, equipado com cabine para transporte de pessoal, adequado às atividades, incluindo as despesas com taxas e tarifas de licenciamento do veículo, combustível, manutenções preventivas e corretivas e demais despesas necessárias à disponibilização mensal do equipamento, além de motorista devidamente habilitado incluindo as despesas com encargos sociais e trabalhistas. O critério de medição será por unidade disponibilizada por mês, ou fração correspondente à efetiva prestação do serviço.

2) Operadores de Roçadeira Lateral – com equipamento

Operador de Roçadeira Lateral, com comprovada experiência no desempenho da atividade, em nº de 2 profissionais. Deve incluir  na cotação da equipe as despesas com encargos sociais e trabalhistas destes funcionários, fornecimento de ferramental, equipamentos e EPIs, bem como despesas de transporte até o local de trabalho, necessários ao seguro e correto desempenho das atividades, e ainda, fornecimento da roçadeira lateral à gasolina incluindo elementos necessários ao seu correto funcionamento durante o desempenho das atividades,  tais como lâminas, protetores e etc.

3) É obrigatório o fornecimento gratuito pela CONTRATADA de equipamentos de proteção individual (EPI) e dispositivos de segurança em perfeito estado de conservação e funcionamento, durante a execução dos serviços, sendo criteriosamente adotado, considerando as peculiaridades do tipo de atividade. Deverão ser adquiridos somente equipamentos com certificado de aprovação (CA) e adequados aos riscos de cada atividade (conforme PPRA).

4) A CONTRATADA deverá orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado do EPI guarda e conservação, substituindo-o imediatamente, quando danificado ou extraviado, responsabilizando-se pela sua higienização e manutenção periódica, obedecendo às determinações da NR – 6.

5 ) A CONTRATADA deverá garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca, fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, na impossibilidade de instalar bebedouro dentro dos limites referidos no subitem 18.37.2.1 da NR – 18, sendo proibido o uso de copos coletivos no fornecimento de água potável (subitem 18.4.2.11.3 da NR – 18).

6) A CONTRATADA deverá dotar o canteiro de obras de local exclusivo para o aquecimento de refeições, com equipamento adequado  e seguro para o aquecimento (subitem 18.4.2.11.3 da NR – 18).

7) Será obrigatório o uso de uniforme por todos os empregados da empresa prestadora de serviços. Tal uniforme deverá estar caracterizado A SERVIÇO DA CESAMA, devendo seu custo estar diluído nos demais itens.

8) Os veículos utilizados pela CONTRATADA para a execução dos serviços deverão ser compatíveis com a finalidade a que se destinam sendo dotados de dispositivos que ofereçam conforto e segurança a seus ocupantes, não sendo permitido, de forma alguma, o transporte conjunto de pessoal e material ou ferramentas. Será OBRIGATÓRIA a identificação do veículo como prestador de serviços da CESAMA, com adesivo nas portas: “A SERVIÇO DA CESAMA”.

9) Todas as despesas referentes a tributos, combustíveis e lubrificantes ou desgaste dos veículos, farão parte da composição dos custos unitários dos serviços e deverão estar diluídos no BDI adotado pela CONTRATADA.

Rogério Rodrigues da Silva

Chefe do Depto Fiscalização de Obras