TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 030/2019

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 47/2017 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – EIRELI.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.931.735/0001-55, situada na Travessa Irmão Heraldo, 10 – Cesário Alvim – Juiz de Fora/MG, neste ato representada pelo Sr. Evaldo Rui dos Santos, brasileiro, divorciado, CPF 541.904.016.68, Identidade 3429523, instrumento que tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual, conforme justificativa de fls. 527/547/548, autorização de fls. 580 do Pregão Eletrônico n° 39/17, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.1.1 do Contrato nº 47/2017, ficando prorrogado de 30 de julho de 2019 até 31 de julho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original R$ 187.486,44 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), considerando o reajuste de 4,66%. O valor total contratado é de R$ 735.338,04 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alterados por este instrumento.

Juiz de Fora, 26 de julho de 2019.

André Borges de Souza                                                 Grazielle Albergaria de Faria

Diretor Presidente / CESAMA                                     A3 Comércio, Locação e Assistência

Técnica de Máquinas e Equipamentos

Testemunhas 1)                                                                  2)