TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 048/2022

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 55/2021 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA

CONTRATANTE, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a CONTRATADA empresa SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.132.727/0001-01, situada na Avenida Anchieta, n° 67, Praia de Guanabara, Anchieta/ES CEP 29.230-000., neste ato representada por ROBERTA DUBBERSTEIN, brasileira, empresária, solteira, Portadora da Carteira de Identidade n° 1999447 - SSP e CPF 110.751.517-32, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2021,em conformidade com a Lei 13.303/16 e com o Regulamento interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA,  de acordo com a justificativa de fls. 685 e autorização através do Diretoria Executiva a fl. 708 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/21, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo contratual previsto na cláusula quinta do Contrato nº 55/2021 será aditado por mais 12 (doze) meses, ficando prorrogado de 23 de agosto de 2022 a 22 de agosto de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original o valor estimado de R$ 687.769,60 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), reajustado em 9,21% pelo IPCA.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora,           de                           de 2022.

| Júlio César Teixeira Diretor Presidente – CESAMA | Roberta Dubberstein Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda |
| --- | --- |

Testemunhas: 1)                                                    2)

ANEXO I – TA 048/22 (CT 55/21)