TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 94/2022

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 91/2021 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATANTE, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a CONTRATADA empresa HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÂO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº  29.507.528/0001-33, situada na  RUA CONCEIÇÃO DOS OUROS, 49– CÉU AZUL – BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.540-220, neste ato representada por HUDSON FARIA LIMA, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do CPF nº 063.331.426-97,CI nº MG10199854 SSPMG, ALEXANDRE FIGUEIREDO MELQUIADES, brasileiro, solteiro, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-14955902, expedida pela SSP/MG, nº do CPF 112.611.726-98 e FABRICIO MANUEL MARTINS OLIVEIRA, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG14485145, expedida pela SSP/MG, nº do CPF 016.015.516- 90, em conformidade com a Lei 13.303/2016, conforme justificativa de fls. 220/222 e autorização de fl. 230(Processo Eletrônico 4574/2022), constantes do Licitação Eletrônica nº 08/21, firmam o presente aditivo conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo contratual previsto na cláusula quinta do Contrato nº 91/2021 será aditado por mais 60 (sessenta) dias, ficando prorrogado de 13 de novembro de 2022 a  11 de janeiro de 2023, sem acréscimo de valores.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Por força da prorrogação do prazo contratual fica a CONTRATADA obrigada a prorrogar por mais 60(sessenta) dias a validade das garantias previstas nas cláusulas sétima e nona do contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 91/2021 e demais aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Juiz de Fora,   09    de  novembro    de 2022

| Júlio César Teixeira Diretor Presidente – CESAMA | Hudson Faria Lima Alexandre Figueiredo Melquiades Fabricio Manuel Martins Oliveira HF Engenharia e Construção Ltda |
| --- | --- |

###### Testemunhas: _____________________		_______________________