### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudo de controle de cheias com as barragens existentes no córrego São Pedro, no município de Juiz de Fora.

- JUSTIFICATIVAS

  - A presente contratação contribui diretamente para a Missão da CESAMA, que seja, planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental; bem como aos seus princípios elencados no planejamento estratégico, transparência, respeito às pessoas, ética, integridade, responsabilidade sócio ambiental e comprometimento.

  - Com o presente Termo de Referência pretende-se contratar os serviços necessários para a elaboração de estudo de controle de cheias com o aproveitamento das barragens existentes e elaborar/atualizar os Planos de Segurança de Barragens para essas unidades considerando este novo uso na bacia.

  - Deverão ser atendidas todas as recomendações estabelecidas no Plano de Saneamento Básico do Município e não interferir nas Obras de Instalação de Coletores Tronco, Interceptores, Estação Elevatória do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna.

  - Juiz de Fora é o principal centro urbano da Zona da Mata Mineira. Com uma população estimada pelo IBGE para 2019 de 568.873 habitantes, a cidade convive com as vantagens e desvantagens decorrentes do desenvolvimento.

Possuindo uma boa estrutura no setor de serviços, a cidade oferece hoje, entre outros, uma boa rede hospitalar, com especialidades variadas e equipamentos modernos. Possui também um eficiente setor de ensino que abrange do fundamental ao universitário, contando com estabelecimentos públicos, tradicionais colégios e faculdades públicas e particulares.

A cidade ainda dispõe de uma moderna rede bancária que atende a grandes e pequenos investidores e uma diversificada rede comercial. Nesse sentido, Juiz de Fora atrai enorme contingente populacional de toda região, caracterizando-se como uma cidade polo regional.

A grande concentração de população no centro e nos bairros próximos ao mesmo, tem levado os habitantes a escolherem outras áreas para moradia, tornando as antigas “periferias” áreas nobres. Começa a haver uma descentralização do centro urbano de Juiz de Fora, seja para serviços especializados ou até mesmo para moradia.  Surgem então os grandes condomínios fechados, onde a população de alta renda pode usufruir de tranquilidade e segurança, principalmente nos bairros da “cidade alta”, região em grande parte pertencente à Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro. Com a crescente expansão urbana de Juiz de Fora, a população cresceu de forma acelerada e por vezes desordenada nesta região, comprometendo a qualidade das águas do seu principal córrego.

  - O município de Juiz de Fora encontra-se inserido na bacia hidrográfica do rio Paraibuna, que por sua vez apresenta diversas sub-bacias.

Dentre as 156 sub-bacias que drenam a região urbana de Juiz de Fora, a bacia hidrográfica do córrego São Pedro (BHCSP), apresenta uma configuração topográfica muito particular no relevo municipal, pois apresenta destacada amplitude altimétrica, variando de 1.077m de altitude do Pico da Grota até sua foz no Rio Paraibuna de apenas 680m de altitude (Machado, 2010).

  - A BHCSP possui 29,84 Km² de extensão, e passa pelos bairros Borboleta, Morro do Imperador, Nossa Senhora de Fátima, São Pedro, Cruzeiro de Santo Antônio, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Aeroporto, Novo Horizonte, Santa Catarina, Vale do Ipê, Jardim Glória, e Mariano Procópio.

  - A Represa de São Pedro, também conhecida como Represa dos Ingleses, construída na década de 1960, ocupa 13 km2 e seus principais afluentes são os Córregos São Pedro e o Grota do Pinto. A barragem tem 200 metros de comprimento e 5 de altura e atualmente tem como uso predominante a captação de água , que é tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) que fornece água para os bairros da parte alta da cidade, que representam 8% do abastecimento público da cidade de Juiz de Fora (CESAMA, 2018). A área de drenagem da barragem São Pedro é apresentada na figura abaixo:

  - Na parte baixa da BHCSP existem trechos com áreas que sofrem alagamentos constantes e daí a necessidade de intervenções em diversos locais para eliminar ou minimizar esse problema, como apresentados na figura abaixo:

  - Existe um intenso processo de urbanização da bacia, o que vem ocasionando uma sensível degradação da qualidade das águas do córrego São Pedro, principalmente devido ao lançamento de efluentes domésticos in natura.

  - O córrego São Pedro está enquadrado na Classe 1, segundo a Deliberação Normativa COPAM n.º 016, de 24 de setembro de 1996.

  - Estudos realizados sobre a qualidade da água demonstraram que mesmo o córrego sendo castigado pelo lançamento de esgotos domésticos in natura, o mesmo “busca forças para se reerguer” novamente.  Para seguir seu curso natural o córrego São Pedro tem que vencer um obstáculo na paisagem, com 157,5m de desnível altimétrico e com uma beleza rara e peculiar, a cachoeira do bairro Vale do Ipê. Este acentuado desnível altimétrico em um curto trecho, apenas 2 km, faz com que os teores de OD melhorem significativamente, ajudando e/ou minimizando os males causados ao mesmo pelo descaso ambiental das autoridades municipais e estaduais.

Na chegada à foz, porém o córrego registra teores de OD menores do que os encontrados após a cachoeira do Vale do Ipê. Isto prova que neste pequeno trecho, o córrego continua recebendo efluentes domésticos sem qualquer tratamento, o que resulta na degradação da qualidade de suas águas.

  - As obras previstas no Programa de Despoluição do Rio Paraibuna na região da bacia do Córrego São Pedro estão localizadas na imagem a seguir.

  - Como forma de minimizar os impactos ocorridos nesta bacia quanto a drenagem, busca-se com este projeto o estudo da utilização das barragens existentes como estruturas de contenção de cheias para a bacia em questão

  - O estudo em questão é na bacia do córrego São Pedro (figura abaixo) e tem como objetivo a adequação das barragens existentes (segunda figura abaixo), para uso como controle de cheias desta bacia, além dos usos já existentes.

  - Trata-se de contratação de serviços de engenharia, conforme entendimento do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas em sua Orientação Técnica nº IBR-002/2009, que define e exemplifica:

“Item 4: Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais referentes aos serviços técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento. (...)

Item 6.3. As atividades relacionadas a seguir também enquadram-se como Serviços de Engenharia:

Estudos de Viabilidade técnica e econômica; Elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo; Estudos técnicos; Pareceres; Perícias e avaliações; Assessorias ou consultorias técnicas; Auditorias de Obras e Serviços de Engenharia; Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; Estudos de Impacto Ambiental; Ensaios tecnológicos; Levantamentos topográficos, batimétricos e geodésicos; Levantamentos aerofotogramétricos; Sondagens ou outros procedimentos de investigação geotécnica.”

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - Estudo Hidrológico:

    - Análise de dados e informações de topografia e geoprocessamento.

    - Elaboração de relatório técnico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

    - Elaboração de mapas temáticos.

  - Inspeção de Segurança das Barragens:

    - Conforme a legislação vigente, deverão ser apresentados os 6 (seis) volumes do Plano de Segurança de Barragem, conforme Lei Federal nº 12.334/2010, a qual estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e segundo Resolução Nº 236/2017 da Agencia Nacional de Águas - ANA. Nestes volumes estarão contidos os seguintes documentos:

- Volume I - informações gerais

- Volume II - documentação técnica do empreendimento

- Volume III - planos e procedimentos

- Volume IV - registros e controles

- Volume V - inspeção de segurança especial e revisão periódica de segurança de barragem

- Volume VI – PAE - plano de ação de emergência

    - Embora a barragem de São Pedro tenha sido objeto de estudos em atendimento ao Plano de Segurança da Barragem, regulamentadas pela lei nº 12.334, de setembro de 2010, haverá necessidade de sua atualização.

  - Estudos Ambientais:

    - Inventário e licenciamento arbóreo.

    - Visita em campo para coleta de dados dendrológicos e dendrométricos.

    - Análise dos dados coletados e elaboração de relatório técnico.

    - Elaboração de mapas temáticos.

    - Montagem de processo para autorização de corte de árvores necessárias para a obra.

    - Elaboração de projeto de recomposição florestal.

  - Outorga (dois ou três barramentos):

    - Outorga para dois ou três barramentos, conforme indicado pelo estudo hidrológico.

    - Visita em campo para coleta de dados.

    - Análise dos dados coletados e elaboração de relatório técnico conforme modelo do Instituto de Gestão das Águas.

  - Projeto Executivo:

    - Visita técnica às áreas de projeto.

    - Estudos hidrológicos e verificação das bacias de amortecimento.

    - Projeto das bacias de amortecimento.

    - Verificação hidráulica do bueiro existente sob a ferrovia.

    - Projetos para adequação do bueiro existente sob a ferrovia.

    - Projeto básico para aprovação prévia.

    - Projetos executivos das bacias de contenção, incluindo os projetos estruturais e o pedido de licenciamento ambiental.

    - Memorial descritivo.

    - Memorial construtivo.

    - Planilha Orçamentária.

    - Os estudos acima listados que integram o escopo deste trabalho serão entregues em três produtos, conforme apresentado abaixo:

- Produto 1: Estudo Hidrológico / Inspeção e Segurança de Barragens

- Produto 2: Estudos Ambientais / Outorga

- Produto 3: Projeto Executivo

  - A elaboração da planilha de orçamento do custo global da obra deverá ser fundamentada em quantitativos de serviços e custos unitários, baseados na Tabela de Preços SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, ou conforme orientação da contratante, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente. A opção pelo orçamento ONERADO ou DESONERADO deverá ser devidamente justificada, mostrando que a alternativa adotada é a mais vantajosa para a Administração Pública.

  - No caso de planilha orçamentária contendo materiais ou equipamentos com custos significativos, deverão ser aplicados BDI’s diferenciados para materiais/equipamentos e para serviços de acordo com o entendimento dos órgãos de controle, cujos limites situam-se, em média, em 10% e 27%, respectivamente.

  - Os levantamentos topográficos, sondagens e demais serviços especializados necessários ao desenvolvimento dos projetos são de responsabilidade de empresa contratada.

  - Todos os estudos e projetos apresentados deverão ser acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

  - A aprovação dos produtos que devem ser submetidos aos órgãos ambientais é de responsabilidade da empresa contratada

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

  - Os valores para a contratação foram apurados através elaboração de composições de custos unitários, com preços públicos SINAPI, conforme informações constantes no processo licitatório, conforme art. 23 do RILC.

  - Os valores máximos unitários e totais aceitáveis encontram-se na planilha de orçamento abaixo.

  - O valor total máximo aceitável é de R$ 267.558,03 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos), e será quitado conforme cronograma físico-financeiro.

  - Justifica-se a publicidade do orçamento por se tratar de serviço de engenharia com quantitativos bem definidos, na modalidade empreitada por preço global e critério de julgamento pelo maior percentual de desconto único que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento, conforme previsto no § 1° do art. 16 do RILC.

| ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONTROLE DE CHEIAS COM AS BARRAGENS EXISTENTES NO CÓRREGO SÃO PEDRO - CESAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Preço unitário | Total sem BDI | Preço unitário BDI 26,01 % | Total BDI 26.01% |
| Produto 1 - Estudo Hidrológico / Inspeção e Segurança de Barragens | 1 | R$ 95.548,86 | R$ 95.548,86 | R$ 120.401,11 | R$ 120.401,11 |
| Produto 2 - Estudos Ambientais / Outorga | 1 | R$ 42.466,16 | R$ 42.466,16 | R$ 53.511,61 | R$ 53.511,61 |
| Produto 3 - Projeto Executivo | 1 | R$ 63.699,24 | R$ 63.699,24 | R$ 80.267,41 | R$ 80.267,41 |
| Aprovação Estudos Ambientais | 1 | R$ 10.616,54 | R$ 10.616,54 | R$ 13.377,90 | R$ 13.377,90 |
| Conclusão em até 90 (noventa) dias | 100% |  | R$ 212.330,79 |  | R$ 267.558,03 |

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega final será realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Serviço, que poderá ser emitida após assinatura do contrato.

    - Produto 1 - Estudo Hidrológico / Inspeção e Segurança de Barragens: deverá conter os resultados das atividades desenvolvidas, descritas no item 4.1. Estudo Hidrológico e 4.2. Inspeção de Segurança de Barragens. A ser entregue em até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço.

    - Produto 2 - Projeto Executivo: deverá conter os resultados das atividades desenvolvidas, descritas no item 4.3. A ser entregue em até 60 dias após a emissão da Ordem de Serviço.

    - Produto 3 - Estudos Ambientais e Outorga: deverá conter os resultados das atividades desenvolvidas, descritas no item 4.4. A ser entregue em até 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço.

    - Todos os desenhos originais que fazem parte dos produtos acima deverão estar devidamente catalogados e organizados.

    - Os títulos dos relatórios acima apresentados constituem apenas uma orientação preliminar e poderão ser alterados em função do andamento dos trabalhos. Os documentos emitidos deverão conter a relação dos técnicos participantes de sua elaboração

  - Os desenhos e documentos elaborados pela contratada em razão dos estudos especificados neste Termo de Referência deverão ser previamente analisados por empregado da CESAMA a ser designado. Para tal, um conjunto de todos os relatórios, inclusive os parciais e documento final, o de programação e o relatório síntese, deverá ser entregue à contratante, em caráter preliminar, para fins de análise e aprovação.

  - Vale ressaltar que os produtos elaborados serão de propriedade da CESAMA, sendo proibida a sua reprodução para outras finalidades sem seu prévio consentimento.

  - Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados em relatórios, mapas e meios digitais, contendo o resultado dos estudos e projetos elaborados. Os relatórios deverão ser encadernados no formato A4.

  - Os desenhos, ilustrações e figuras deverão ser apresentados em escalas adequadas para os formatos A1, A2 e A3, obedecendo-se a altura do formato A4.

  - Os produtos, definidos no capítulo 4, deverão ser entregues impressos e em meio magnético, em dois exemplares.

  - O resultado de cada produto será devolvido ou recusado na hipótese de não corresponder às especificações deste Termo de Referência, devendo ser readequado, à custa da Contratada, não gerando, a priori, dilação do prazo global.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do resultado entregue com o exigido neste documento, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, às penalidades previstas neste Edital e no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA.

  - A aprovação, por parte da CESAMA, não exime a contratada da responsabilidade técnica dos trabalhos.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E SUA RESCISÃO

  - A contratação obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

    - O prazo definido no item 7.3 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo a licitante vencedora para a assinatura do Contrato, a mesma será considerada como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 7.4, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a CESAMA deverá revogar a licitação.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

  - A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

    - O prazo de execução é de 90 (noventa) dias contados da emissão da Ordem de Serviço.

    - Este contrato será realizado sob regime de execução empreitada por preço global.

    - A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 9.7 deste Termo.

  - O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para recebimento do Contrato, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora.

  - O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

  - A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

  - No que se refere à inexecução e à rescisão, aplica-se o disposto nos artigos 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA.

  - A inexecução total ou parcial desta contratação poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão da contratação os especificados no artigo 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão da contratação poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

c) judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução da contratação até a data da rescisão;

c) pagamento do custo da desmobilização

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - A CESAMA efetuará o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega do resultado de cada etapa, juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente, de acordo com cronograma físico financeiro abaixo:

| ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONTROLE DE CHEIAS COM AS BARRAGENS EXISTENTES NO CÓRREGO SÃO PEDRO - CESAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1ª parcela: 30 dias após aceite do Produto 1 | 45% | R$ 120.401,11 |
| 2ª parcela: 30 dias após aceite do Produto 2 | 20% | R$ 53.511,61 |
| 3ª parcela: 30 dias após aceite do Produto 3 | 30% | R$ 80.267,41 |
| 4ª parcela: 30 dias após aprovação junto aos órgãos ambientais | 5% | R$ 13.377,90 |
| Conclusão em até 90 (noventa) dias | 100% | R$ 267.558,03 |

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

8.2.1.	A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada para os e-mails nfe@cesama.com.br.

8.2.1.1.	O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

8.2.2.	Deverá constar na descrição da Nota Fiscal o número da licitação e número do Contrato.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto Municipal nº 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

8.10.1.	A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue.

8.10.2.	A CESAMA poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da CESAMA. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os produtos dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos resultados, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo ou da proposta comercial registrada, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Adequar os resultados de cada etapa que estiverem em desacordo com este Termo de Referência.

  - Encaminhar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (smt@cesama.com.br), os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

  - Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 9.7, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

  - A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 9.7.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

10.1. Emitir o pedido através da Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

10.2.	Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.3.	Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

10.4.	Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo.

10.5.	Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio da Diretoria de Expansão e Desenvolvimento.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

  - A licitante deverá apresentar

- Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem com suas devidas provas de regularidades. O visto do CREA/MG só será solicitado ao vencedor da licitação.

- Comprovação de aptidão para desempenho da empresa ou do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Agronomia), no caso de atestado profissional.

b.1) O atestado deverá comprovar a execução de serviço semelhante de elaboração de estudo de controle de cheias com utilização de barragens ou bacias de acumulação, ou compatível, comprovado através de Atestado Técnico em nome da empresa ou do responsável técnico

- Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

- PENALIDADES

  - O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no RILC e edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante celebração de Contrato, nos termos do art. 137, inciso I, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no Original

MARCELO MELLO DO AMARAL

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO