TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de empresa para execução das obras de contenção e estabilização geotécnica, da área das obras de ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça – ETA CDI – para a CESAMA.

# JUSTIFICATIVA

A execução da ampliação das unidades de tratamento da ETA Walfrido Machado Mendonça foi interrompida em virtude de movimentações detectadas na estrutura antes mesmo do término dos serviços construtivos e de sua entrada em operação. Através do Processo Administrativo 079/2014 uma investigação foi realizada culminando em um processo judicial cuja perícia constatou que as movimentações decorrem de deslocamentos geotécnicos do solo, cuja ocorrência não foi prevista pelo projeto inicialmente desenvolvido pela empresa projetista contratada para este fim. O mesmo poder judiciário determinou que a CESAMA tomasse providências urgentes e imediatas objetivando sanar os deslocamentos e assim preservar não só a obra executada, mas proteger as unidades antigas da ETA bem como terceiros quanto a possíveis danos no caso de um colapso da estrutura. A CESAMA tomou medidas protetivas como impermeabilização do terreno com lonas bem como o preenchimento de trincas no solo com material colmatante e ainda contratou empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo para estabilização de toda a área objeto dos deslocamentos. O presente projeto tem como objeto a obra que se pretende ver materializada com a presente licitação.

1.1. Restrição à participação de Consórcio

O objeto a ser licitado não apresenta vulto que torne restrito o universo de possíveis licitantes. As empresas por si só possuem condições de demonstrar o cumprimento dos requisitos de habilitação sem qualquer agrupamento via consórcio.

Na presente licitação, a participação de empresas consorciadas não implicará incremento de competitividade, podendo vir a constituir, ao contrário, limitação à concorrência pela diminuição de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo consórcio. A jurisprudência do TCU tem assentado que fica a cargo da discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não a participação de empresas organizadas em consórcio na licitação, a saber:

“Ademais, a participação de consórcios em torneio licitatório não garante aumento de competitividade (...). O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da Administração. Isto porque, a nosso ver, a formação de consórcio tanto se presta a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores ou, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si).

Acórdão nº. 1.946/2006 – Plenário - TCU

A permissão de participação de empresas em consórcio na licitação é excepcional justamente porque o que se quer é preservar o máximo possível a competitividade do certame.

Apesar da complexidade do objeto é possível a ampla participação de empresas atuantes no mercado que, de forma isolada, consigam atender às condições e os requisitos de habilitação previstos no edital.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto da licitação são aqueles presentes na conta de destinação específica instituída pela ARSAE, conforme autorização daquela agência.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa para execução das obras de contenção e estabilização geotécnica, da área das obras de ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça – ETA CDI – para a CESAMA, conforme projeto executivo constante em anexo desenvolvido e sob a responsabilidade da empresa NOUH Engenharia.

# VALORES ESTIMADOS

# O valor global estimado da contratação é de R$ 3.653.405,47 (três milhões seiscentos e cinquenta e três mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha de orçamento que integra este Termo.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - MEDIÇÕES

    - As medições serão elaboradas sempre que for finalizada uma das etapas construtivas identificadas no cronograma físico-financeiro e atestada pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA e corresponderá ao valor financeiro daquela etapa, cujo período de execução será indicado pela fiscalização para fins de registro contábil e pagamento.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrer a finalização de etapa comprovadamente atestada e se houver previsão no cronograma físico financeiro para o respectivo período.

  - PAGAMENTOS

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições, na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

    - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão, salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços. Ainda deverão ser anexadas cópias dos contra cheques e folhas de ponto de cada empregado. Deverá ser apresentada a RE (Relação de Empregados) constantes no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) junto com a Nota Fiscal ou Fatura, para comprovar o recolhimento devido. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal.

    - Nas Notas Fiscais deverão ser anexadas, também, cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativos aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação.

    - Deverão ser anexadas na Nota Fiscal (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

    - O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

# Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos, de acordo com o cronograma de etapas que integra o projeto executivo.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Projeto Executivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Apresentar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (Rua Monsenhor Gustavo Freire, 75 - Bairro São Mateus), os documentos abaixo relacionados, sem os quais não será emitida a Ordem de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

  - Indicar ao Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, antes do início dos serviços, o Técnico de Segurança do Trabalho responsável pelos mesmos.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com a especificação de serviços.

- SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

8.1. 	Para emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato a Contratada deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia emitida em favor da CESAMA (beneficiária). Os custos da Apólice de Seguro estão contemplados no valor total da obra. Tal seguro tem por objetivo garantir à CESAMA o pagamento de indenização por prejuízos, devidamente comprovados, decorrentes de perdas e/ou danos causados aos bens segurados, ocorridos no local segurado, em consequência de risco coberto.

8.1.1. 	Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada responderá pelos danos e prejuízos que eventualmente causar aos bens públicos, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

8.2. 	O prazo de vigência do seguro é de 6 (seis) meses.

8.3. 	O seguro deverá cobrir:

8.3.1.	Cobertura básica (100% do valor do contrato):

- Cobertura básica de Obras Civis em Construção (OCC): garante o interesse legítimo do segurado contra acidentes, de origem súbita e imprevista, que resultem em prejuízos materiais às obras expressamente descritas na apólice e aos materiais a serem utilizados na construção. A cobertura abrange: riscos inerentes à construção ou erro de execução de projeto e sabotagens e riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);

8.3.2. 	Cobertura especial (5% do valor do contrato):

- Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes.

8.3.3. 	Cobertura adicional:

- Responsabilidade Civil Geral e Cruzada – Riscos de Engenharia (5% do valor do contrato): cobertura que garante o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reclamações por danos corporais e materiais involuntariamente causados a terceiros, decorrentes da execução do objeto abrangido pela cobertura básica do seguro e ocorridos durante o prazo de vigência da apólice; os segurados serão considerados terceiros entre si, para efeito da cobertura.

- Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (1% do valor do contrato): garante o reembolso das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável pelas perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros, em decorrência dos trabalhos pertinentes ao objeto do contrato.

- Propriedade circunvizinha (5% do valor do contrato): cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.

- Honorários de peritos (1% do valor do contrato): indeniza as quantias despendidas pelo segurado com os honorários de serviços profissionais prestados por: arquitetos, engenheiros, consultores diversos, necessários e devidamente incorridos para a análise e investigação da causa, natureza extensão dos danos ou prejuízos cobertos pela apólice.

- JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá sobre a planilha de orçamento da CESAMA e o Regime de Empreitada por Preço Global.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

a) Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo) do Estado de origem. O visto do CREA/MG ou CAU/MG só será solicitado ao vencedor da licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar:

b.1) Execução de no mínimo 360m² de cortina atirantada em concreto armado (equivalente a 50% da área prevista no projeto);

c) Comprovação de aptidão para desempenho do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo). O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar:

c.1) Execução de cortina atirantada em concreto armado compatível com o objeto da licitação.

d) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - A licitante vencedora se obriga a assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo a licitante vencedora para a assinatura do Contrato, a mesma será considerada como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

    - A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 6.8 deste Termo.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

    - O prazo de execução do objeto será de 5 (cinco) meses contados a partir data da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

  - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme § 2º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

  - Para assinatura do Contrato, a empresa deverá comprovar, na data da assinatura, a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, a licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- RESCISÃO

  - A rescisão do Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária:

- Falir, entrar em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- Transferir as obrigações decorrentes desta licitação, sem a prévia anuência do Diretor Presidente da CESAMA;

- Não prestar o serviço dentro dos prazos propostos e de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;

- Não apresentar as certidões atualizadas de regularidade do INSS, do FGTS e da Justiça do Trabalho.

  - A interrupção do prazo estabelecido neste Edital, somente será possível nos seguintes casos:

a)	Motivo comprovado de força maior, imediatamente levado ao conhecimento do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatório, o qual decidirá a seu exclusivo critério;

b) Por ordem da CESAMA para paralisar a execução do Contrato;

c)	Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. 	Considerando que a execução da obra ocorrerá no regime de empreitada por preço global, a CESAMA recomenda que as empresas que tenham interesse na apresentação da proposta efetuem visita técnica em campo para conhecimento de todo o trecho, objeto das obras. A visita esta deverá ser previamente agendada junto à Diretoria de Desenvolvimento e Expansão, através do telefone (32) 3692-9104, para que seja acompanhada por representante da CESAMA. A visita não é obrigatória como requisito para participação no certame, mas recomendada para conhecimento das particularidades que envolverão a execução da obra.

14.2.	Considerando que a execução da obra ocorrerá no regime de empreitada por preço global, poderá a empresa vencedora do certame, no decorrer da execução dos trabalhos apresentar alternativas técnicas às soluções previstas no projeto, como otimização de traçado, adoção de outros materiais, equipamentos e etc. desde que submetidos a prévia aprovação de comissão de avaliação da CESAMA, que será designada para verificar as proposições de otimização, garantindo assim que os requisitos de projeto no que se refere a objetivos finais, qualidade, durabilidade, operação e manutenção do objeto licitado sejam atingidos. As alterações propostas e acatadas pela comissão, em nenhuma hipótese ensejarão alteração nos valores finais contratados para a execução.

14.3. 	A licitante vencedora deverá deixar depositada na CESAMA, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, como garantia do mesmo, podendo optar pelas seguintes modalidades: moeda corrente, Seguro-Garantia ou carta de fiança bancária, com prazo de validade não inferior a 9 (nove) meses.

14.4. 	Para emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato a Contratada deverá apresentar à CESAMA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia - RE conforme Item 8 deste Termo de Referência.

14.5.	A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

14.6.	A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.

14.7.	Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.8.	A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

14.9.	A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

14.10.	Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

14.11	Integram este Termo de Referência o Projeto Executivo, o Orçamento e o Cronograma Físico-Financeiro.

assinado no original

Marcelo Mello do Amaral

Diretor de Desenvolvimento e Expansão