TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para implantar, customizar, parametrizar, hospedar e suportar o GSAN (Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento), com manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, em SaaS responsivo, integrado ao atendimento público, com integração a legados, treinamento de usuários e gestão técnica/operacional do ambiente, visando à modernização e à plena operação das áreas comercial e operacional da CESAMA.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 A contratação visa substituir o atual sistema comercial da CESAMA por uma solução web, integrada e aderente às melhores práticas do setor de saneamento, capaz de suportar a crescente demanda por eficiência operacional, qualidade no atendimento ao cliente e gestão inteligente das informações. O GSAN é um software público e livre, originalmente desenvolvido no âmbito do Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS) do Ministério das Cidades, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com foco em empresas de saneamento estaduais e municipais. Sua adoção representa uma oportunidade estratégica para a CESAMA, alinhada ao seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), permitindo modernizar processos, ampliar a capacidade de integração de dados e melhorar a experiência do usuário final, mantendo a ampla concorrência, por se haver no mercado diversas integradoras que atendem ao objeto desta contratação.

2.2 A implantação do GSAN proporcionará à CESAMA a padronização e integração de processos comerciais e operacionais, maior confiabilidade e agilidade na geração de informações gerenciais, redução de custos com licenciamento de software, maior flexibilidade para evoluções e customizações e melhoria da imagem institucional; aos servidores, disponibilizará ferramentas mais modernas e intuitivas para execução das atividades em ambiente web, redução de retrabalho, acesso facilitado a dados e relatórios e capacitação para uso de tecnologias atualizadas; e à comunidade, garantirá melhoria na qualidade e rapidez do atendimento, maior transparência nas informações de consumo e faturamento e ampliação dos canais digitais de relacionamento, como agência virtual e aplicativos móveis. Além disso, a utilização de software livre permitirá maior autonomia tecnológica à CESAMA, eliminando a dependência de fornecedores específicos e viabilizando melhorias contínuas, inclusive por meio de colaboração com outras empresas do setor.

2.3 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza especializada, cuja complexidade técnica, integração sistêmica, customização e impacto operacional exigem avaliação robusta de capacidade técnica e proposta de preço, enquadrando-se na modalidade de melhor combinação de técnica e preço, conforme Art. 54, inciso III, da Lei Federal nº 13.303/2016.

2.3.1 A adoção desta modalidade justifica-se pelos seguintes fatores:

a) Complexidade técnica: Sistema integrado de gestão comercial com múltiplos módulos interdependentes (cadastro, micromedição, faturamento, arrecadação, atendimento);

b) Customização obrigatória: Adaptações específicas às regras de negócio, regulação setorial e infraestrutura da CESAMA;

c) Integração com legados: Necessidade de integração com sistemas existentes (ERP, georreferenciamento, arrecadação);

d) Impacto sistêmico: Afeta áreas comercial e operacional, com dependência de SLAs ponta a ponta e trilhas de auditoria;

e) Prova de Conceito obrigatória: Validação funcional e de segurança em ambiente controlado como critério eliminatório;

f) Segurança da Informação: Requisitos de criptografia, controle de acesso e conformidade LGPD críticos para o negócio.

2.3.2 Portanto, a avaliação não pode se limitar ao menor preço, devendo considerar a qualidade técnica da solução proposta, conforme Art. 54, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, que exige parâmetros específicos para limitar a subjetividade do julgamento.

2.4 Considerando que o GSAN é um sistema integrado de gestão comercial para saneamento, concebido e distribuído como software público e livre pelo Governo Federal, com módulos que compartilham cadastros, regras de negócio, fluxos transacionais e trilhas de auditoria (Cadastro, Micromedição, Faturamento, Arrecadação/Cobrança e Atendimento ao Público), apontado no PDTI como solução aderente à realidade da Cesama, justificamos que qualquer fracionamento do objeto que separe soluções como de atendimento ao público mostra-se tecnicamente desvantajoso e economicamente ineficiente para a CESAMA. Em termos jurídicos, a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) prevê o parcelamento do objeto com a finalidade de ampliar a competitividade “sem perda de economia de escala”, hipótese em que o não parcelamento é admitido quando o fracionamento compromete a viabilidade técnica, descaracteriza o objeto ou gera aumento de custos e riscos. A jurisprudência e orientações do TCU convergem no mesmo sentido: o parcelamento é a regra, mas pode ser afastado quando houver justificativa técnica e econômica robusta, por exemplo, para manter padronização, evitar incompatibilidades entre componentes e custos adicionais de integração e de gestão contratual que superem eventuais benefícios concorrenciais. Do ponto de vista funcional, a própria documentação pública do GSAN e termos de referência adotados por entes setoriais evidenciam que uma solução de Atendimento ao Público é profundamente acoplada aos demais módulos, gerando e consumindo eventos operacionais (Registros de Atendimento e Ordens de Serviço) que impactam diretamente em faturamento, cobrança, negativação, corte/religação e indicadores de desempenho; a ruptura desse acoplamento exigiria camadas de integração adicionais (ESB/iPaaS, APIs customizadas, filas de mensagens, reconciliação de dados e logs), com novos riscos de integridade, latência e indisponibilidade, além de maior esforço de homologação, testes e fiscalização contratual. Em aderência às melhores práticas do setor, observa-se que licitações de referência trataram o GSAN de forma integrada — implantação/customização, operação/hospedagem e manutenção corretiva, preventiva e evolutiva — sem cindir o serviço de atendimento em lote autônomo, justamente para assegurar interoperabilidade nativa, simplificar a governança do serviço, preservar SLAs ponta a ponta e evitar sobrecustos de integração. À luz desses fatos, parcelar plataforma de atendimento implicaria: (i) perda de economia de escala, com duplicidade de equipes/contratos e sobreposição de ferramentas; (ii) maior risco operacional e de segurança da informação/LGPD pela circulação de dados pessoais entre múltiplos controladores/operadores e por integrações assíncronas; (iii) elevação do custo total de propriedade (TCO) pela necessidade de plataformas de integração, monitoração transacional, gestão de identidades e orquestração de SLAs entre fornecedores; e (iv) potencial descaracterização do objeto (sistema comercial integrado de saneamento), que depende do comportamento transacional coeso entre atendimento, faturamento e cobrança. Em síntese, não parcelar o módulo de atendimento (solução omnichannel) do restante do GSAN é medida técnica e economicamente motivada em que o parcelamento deve ser afastado para resguardar padronização, compatibilidade e economicidade, além de estar coerente com a natureza integrada do sistema.

2.5 	Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ERP GSAN – Gestão do saneamento

4.1	Módulo Cadastro

Este módulo é responsável por toda e qualquer atividade e informação de cadastro, sendo, portanto, a base para todo Sistema. Neste módulo são definidas as bases de registros dos dados de identificação dos pontos físicos das ligações de água e de coleta de esgoto, bem como a sua vinculação com as tabelas básicas de alimentação do sistema: categoria de usuários; tipos de serviços utilizados; classe de tarifas; distritos/setores de abastecimento; bacia de esgotamento; município e regionais a que pertencem, bem como, os dados de identificação das pessoas físicas ou jurídicas, endereços da ligação e de cobrança, e forma de cobrança.

O módulo de cadastro compreende as seguintes funcionalidades:

4.1.1 Manutenção/consulta às seguintes tabelas:

●	Cliente;

●	Imóvel;

●	Categoria;

●	Subcategoria;

●	Localidade;

●	Setor comercial;

●	Quadra;

●	Rota;

●	Bairro;

●	Logradouro;

●	CEP;

●	Distrito operacional (setor de abastecimento);

●	Bacia;

●	Município;

●	Gerência regional;

●	Faixa área construída;

●	Faixa volume reservatório;

●	Faixa volume piscina;

●	Tipo cliente;

●	Sistema esgoto;

●	Perfil de quadra;

4.1.2 Controle da relação cliente imóvel;

4.1.3 Controle e gestão dos parâmetros do sistema;

4.1.4 Controle e gestão dos parâmetros do programa de tarifa social;

4.1.5 Controle e gestão dos contemplados do programa de tarifa social;

4.1.6 Controle e gestão dos feriados;

4.1.7 Controle e gestão de autorização de doação mensal;

4.1.8 Controle e gestão de pré-cadastro;

4.1.9 Controle de cobrança de acréscimos de impontualidade por tipo de débito e categoria;

4.1.10 Geração das informações gerenciais de cadastro;

4.1.11 Controle e gestão de eventos e doações;

4.1.12 Atualização cadastral;

4.1.13 Controle da relação cliente imóvel;

4.1.14 Registro das alterações efetuadas.

4.2	Módulo De Faturamento

Este módulo efetua os cálculos e a emissão das contas de consumo ou faturas de cobrança de cada período pré-definido, possibilitando ainda a revisão de erros localizados ou a reemissão de contas revisadas. O módulo formata as contas para impressão local ou remota (ambiente de terceiros) e formulários pré-impressos.

4.2.1 Gerar relatórios de controle financeiro/contábil do faturamento do período por:

●	Gerência regional;

●	Localidade;

●	Categoria de usuários;

●	Tipos de serviços utilizados;

●	Classe de tarifas;

●	Distritos (setores de abastecimento) e bacia de esgotamento.

4.2.2 Este módulo deve possibilitar a impressão simultânea de conta/fatura no ato da leitura do hidrômetro, além de gerar uma Notificação de Débito para os usuários que possuem débitos.

4.2.2.1 A notificação de débito será emitida no mesmo layout da conta corrente, utilizando o mesmo dispositivo de impressão.

4.2.3 O módulo de faturamento compreende as seguintes funcionalidades:

●	Controle e gestão da tabela de tarifas;

●	Controle e gestão de rotas;

●	Controle e gestão de crédito a realizar;

●	Controle e gestão de débito a cobrar;

●	Controle e gestão de cronograma de faturamento;

●	Comando de atividade de faturamento;

●	Controle e gestão da execução de atividade de faturamento;

●	Controle, gestão e apresentação dos dados relativos à qualidade da água;

●	Simulação de faturamento de grupo;

●	Gestão e controle de faturamento por contrato de demanda;

●	Controle e gestão do faturamento para usuários que tenham supressão de fornecimento de água por inadimplência ;

●	Faturamento de grupo;

●	Cálculo dos valores de água, esgoto;

●	Simulação de cálculo da conta;

●	Comando de mensagem da conta;

●	Emissão das contas, notificações de débito e boletos bancários;

●	Controle e gestão do processo de emissão de contas para órgãos públicos;

●	Emissão de faturas por cliente responsável;

●	Emissão de 2º Via de conta no sistema e na internet;

●	Refaturamentos;

●	Carregar e descarregar rotas online, otimizando os serviços em campo e evitando perda de dados, como leitura e consumo já registrados;

●	Emissão na conta, do código de barras e, QRCODE para pagamentos em PIX;

●	Registro de usuários que preferem receber as faturas por email, sem impressão física da fatura, além da implementação de uma solução para que essas faturas sejam enviadas para o email ou outros canais digitais indicados pelo usuário;

●	Inclusão de conta;

●	Cancelamento de conta;

●	Retificação de conta;

●	Alteração de vencimento;

●	Colocação de conta em revisão;

●	Retirada de conta em revisão;

●	Desfazer retificação ou cancelamento;

●	Manter contas de um conjunto de imóveis;

●	Registro de vencimento alternativo;

●	Controle e gestão do vencimento de Conta;

●	Geração dos lançamentos Contábeis;

●	Comando de situação especial de faturamento;

●	Contrato de demanda;

●	Controle e gestão de guia de pagamento;

●	Recebimento e processamento do arquivo de leitura com entrega simultânea da conta, online (tempo real) e/ou off line;

●	Controle dos documentos não entregue;

●	Inclusão/manutenção da tabela de tipo de situação de faturamento;

●	Inclusão/manutenção da tabela de tipo de débito;

●	Controle e gestão do histórico do faturamento;

●	Gestão e controle do processo de encerramento do faturamento do mês;

●	Gerar resumo faturamento;

●	Controle e gestão de prescrição de débitos de imóveis públicos;

●	Controle e gestão de O.S. seletiva de anormalidade de consumo;

●	Registro de alterações efetuadas;

●	Validador de faturamento, que verifique e notifique a consistência de todos os valores emitidos de água, esgoto, lixo ou serviços;

●	Geração das informações gerenciais de faturamento.

4.3	Módulo De Cobrança

Este módulo efetua a geração e o acompanhamento das ações que visam o recebimento de débitos, contemplando posições gerais sobre a dívida global e/ou individual por tipo de serviço ou de débito, acordos de parcelamentos, períodos de atraso, baixas por cancelamento de débitos, ajustes contábeis.

Permite o pleno controle e gerenciamento de programa de corte/supressão de fornecimento de água por inadimplência, incluindo a emissão de avisos e ordens de serviços de cortes e de religações, controle de ligações cortadas e não reabilitadas.

4.3.1 O Módulo de Cobrança compreende as seguintes funcionalidades:

●	Inclusão/manutenção dos cronogramas de cobrança;

●	Geração e emissão seletiva de ordens de serviços de ações de cobrança;

●	Controle e gestão dos ciclos de ações de cobrança;

●	Geração e emissão seletiva de ordens de serviços de ações de cobrança;

●	Demonstrativo de resultados das ações de cobrança;

●	Controle e gestão dos parcelamentos de débitos;

●	Controle e gestão dos parcelamentos de débitos por cliente;

●	Geração e emissão do contrato de parcelamento de débitos;

●	Acompanhamento dos recebimentos relativos aos parcelamentos de débitos;

●	Controle e gestão de cobrança de recebimentos de entrada de parcelamento;

●	Desfaz parcelamento de débitos;

●	Geração e emissão extrato de parcelamento de débito por cliente;

●	Controle e emissão dos avisos, ordens de cobrança e fiscalizações de cronograma ou eventual;

●	Consulta de débitos;

●	Geração de relatório de débitos;

●	Controle de débito automático;

●	Geração e emissão de extrato de débito;

●	Geração automática de acréscimo por impontualidade;

●	Controle dos recebimentos dos documentos de cobrança;

●	Comando da situação de cobrança;

●	Controle e gestão de situação especial de cobrança;

●	Controle e gestão das resoluções de diretoria relativas a ações de cobrança;

●	Controle da cobrança judicial/administrativa;

●	Controle e gestão de execução de serviços de cobrança terceirizada;

●	Transferência de débito entre clientes;

●	Inclusão/exclusão de crédito a realizar;

●	Inclusão/manutenção da tabela de tipo de crédito;

●	Geração seletiva de comandos de negativação de clientes;

●	Controle e gestão de negativação de clientes devedores;

●	Exclusão da negativação de cliente com débitos negociados ou pagos;

●	Registro de alterações efetuadas;

●	Controle de geração automática de cortes ao encerrar o prazo de pagamento das notificações;

●	Controle de formas de entrega;

●	Controle de cancelamento de ordens de serviço anteriores a execução do cronograma de cobrança (notificação de débito);

●	Controle de cancelamento de ordens de serviço anteriores a execução do cronograma de cobrança (notificação de débito);

●	Controle de numeração de certidões da dívida ativa;

●	Controle de exibição de dívidas ativas nos débitos de cliente;

●	Controle de ciclos de cobrança único ou mensal;

●	Geração das informações gerenciais de cobrança;

●	Controle de negativação de CPF ou remoção da negativação junto aos órgãos e instituições de controle de crédito;

●	Geração de arquivos de água com corte que podem ser carregados em tablets ou smartphones para vistorias de campo, permitindo verificar se houve violação do corte nos casos em que o usuário não solicitou a religação;

●	Aplicativo para corte e religação, desenvolvido para smartphones, contendo os campos necessários para pesquisa e preenchimento exigidos pela CESAMA. Essa ferramenta servirá para a execução de cortes e religações, tanto comerciais quanto técnicos, além de fornecer mapas para consulta sobre a localização dos imóveis.

●	Filtros para exclusão automática de débito automático e de débitos pretéritos/esquecidos; critério mínimo configurável de corte.

●	Distribuição com alocação por disponibilidade de equipes/bombeiros e por região.

●	Documentos: geração de aviso de corte em TXT para impressão; emissão de PDF das OS; fluxo completo de TOI.

●	Validações de duplicidade de eventos.

●	Execuçãode carga no app, captura de foto inicial/final, geolocalização, trilha de auditoria; baixa automática e fallback manual.

●	Religações automáticas com relatório de elegíveis com regras de débito/restrição/desligamentos/OS pendentes.

4.4	Módulo de atendimento ao público com gerenciamento dos serviços prestados

A estrutura de funcionamento deste módulo estabelece uma integração “on-line” do centro operacional com os serviços de atendimento a usuários, possibilitando a gestão eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis.

O processo de informatização contempla todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam: a abertura do atendimento ao usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de acesso permitido (terminais de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de atendimento personalizado, Internet ou telefônico); a programação; emissão, baixa das ordens de serviços executados; e a geração de relatórios operacionais e gerenciais.

4.4.1	O sistema informatizado disponibiliza, no mínimo, as opções de trabalho que possibilitem:

●	Abrir registros de atendimento e gerar ordens de serviço para as diversas áreas internas e externas;

●	Abrir registros de atendimento de forma simplificada;

●	Direcionar as ordens de serviços para as unidades internas de atendimento (operacional, comercial, de projetos, etc);

●	Gerar ordens de serviços complementares (tipo: recomposição de pavimento, retirada de entulho, etc), vinculadas às ordens de serviços principais;

●	Realizar pesquisa de identificação do usuário através do código do logradouro, do número da matrícula, do nome da rua ou do usuário, CPF/CNPJ ou do hidrômetro instalado na unidade;

●	Realizar pesquisa cadastral dos usuários;

●	Consultar status da ordem de serviço, pendente, em aberto ou executada;

●	Consultar a situação de débito dos usuários que estão solicitando serviços;

●	Possibilidade de atualizar os dados do cadastro de usuários sempre que, em campo durante a execução dos serviços solicitados, forem detectadas alterações relacionadas à ligação ou ao imóvel, mediante validação prévia pelo processo cadastral, evitando atualizações automáticas que possam trazer riscos à integridade e à confiabilidade das informações;

●	Cancelar ordens de serviço, por diversos motivos, utilizando tabela específica de motivos previamente implementada, de forma a padronizar o registro e aumentar o controle e a rastreabilidade desses cancelamentos;

●	Programar os serviços segundo prazos e prioridades estabelecidas, permitindo tanto a programação automática quanto a manual, de forma a atender situações que exijam análises específicas antes da execução;

●	Emitir as planilhas ou relatórios dos serviços pendentes, programados, em aberto e executados;

●	Imprimir as ordens de serviços programadas para execução;

● 	Registrar os recursos usados – horas da equipe, equipamentos e materiais consumidos.

●	Registrar a baixa das ordens de serviço executadas por qualquer equipe ou área, mediante validação no processo de encerramento, evitando baixas automáticas que possam comprometer a integridade e a confiabilidade das informações;

●	Calcular os custos diretos de cada serviço executado;

●	Controlar os materiais aplicados por equipe;

●	Gerar os arquivos de intercomunicação de dados com o sistema contábil;

●	Permitir que todos os dados relativos ao controle e gestão dos serviços possam ser visualizados na tela das estações de trabalho, sendo possível a emissão dos relatórios gerenciais relacionados ao sistema;

●	Consulta isenções de TCL (taxa de coleta de lixo) quando aplicável;

4.4.2	Dentre as principais funções de trabalho requeridas do sistema, destacam-se e merecem maior detalhamento as seguintes:

4.4.2.1 Programação de Serviços

Esta opção permite aos responsáveis pela programação de serviços em cada área, distribuir, automaticamente, os serviços em aberto entre as equipes disponíveis. Gerar, ainda, os dados para consultas, tais como: quantidade de serviços a executar, por tipo de equipe, distribuição dos serviços de acordo com os prazos previstos, carga horária necessária para a execução e os serviços atrasados e seus respectivos motivos.

Concluídos os trabalhos de programação, o sistema admite instantaneamente a impressão das ordens de serviços programadas, para distribuição entre as equipes disponíveis no dia.

O sistema deverá permitir ampla autonomia de configuração pela CESAMA, possibilitando o cadastro e a alteração de itens relacionados aos serviços de campo sem dependência de fornecedor. A solução deverá contemplar a estrutura de atuação por regionais e grupos operacionais distintos, permitindo a gestão de múltiplos destinatários. Deverá ainda assegurar que empreiteiras e equipes externas possam acessar e programar os serviços de forma independente, mantendo a flexibilidade atualmente existente, com suporte a no mínimo 16 destinatários distintos.

O sistema deverá manter registro detalhado de todo o ciclo de vida das ordens de serviço, garantindo rastreabilidade desde a sua abertura até o encerramento. Esse log deverá conter, no mínimo: identificação do usuário ou equipe responsável pelo atendimento, data e hora de cada etapa (abertura, programação, início, conclusão, cancelamento), motivo de eventual cancelamento, alterações realizadas durante a execução, bem como os registros de conclusão da OS. O recurso deverá possibilitar consultas históricas e geração de relatórios gerenciais, permitindo auditoria e acompanhamento da eficiência operacional.

4.4.2.2 Consulta a Situação da Ordem de Serviço

Esta opção de trabalho permite que, através de parâmetros previamente selecionados como logradouro, matrícula, bairro e titular, seja possível pesquisar a situação de execução das ordens de serviço, do tipo:

      - Solicitação de Serviço a Executar

- Ordem de serviço programada para execução, ordem de serviço pendente e ainda não programada para execução, ordem de serviço executada e não baixada, ordem de serviço pendente com prazo de execução vencido ou com prazo de execução prorrogado;

      - Solicitação de Serviço Programada

- Ordem de serviço programada, mas pendente de execução;

4.4.2.5 Solicitação de Serviço com Prazo Vencido

- Ordem de serviço pendente em atraso, ou seja, cujo prazo de execução não foi cumprido e também não foi prorrogado;

4.4.2.6 Solicitação de Serviço Prorrogada

- Ordem de serviço pendente, que por algum motivo teve o seu prazo de execução dilatado.

4.4.2.7 Emissão dos Relatórios do Sistema

O sistema permite que todos os dados relativos ao controle e gestão dos serviços possam ser visualizados na tela das estações de trabalho, sendo possível a emissão dos seguintes relatórios:

●	Relação de serviços a executar por data prevista na programação (cronograma de execução);

●	Relação de serviços executados em determinada data ou período e por equipe;

●	Relação de serviços com prazos de execução vencidos até o dia ou até determinada data;

●	Relação de materiais aplicados por tipo, por dia, mês, e por equipe, ou pelo conjunto das equipes;

●	Relatório de desempenho operacional das equipes;

●	Relação de serviços previstos para execução no dia por equipe.

4.4.3 O Módulo de atendimento ao público compreende as seguintes funcionalidades:

●	Inclusão, manutenção e consulta dos registros de atendimento (RA);

●	Controle de registros de atendimento;

●	Controle de registros de ouvidoria;

●	Controle de tramitação de registro de atendimento;

●	Controle de reiteração de registro de atendimento;

●	Liberação de registro de atendimento;

●	Encerramento de registro de atendimento;

●	Controle de reativação de registro de atendimento;

●	Geração e controle de numeração de registro de atendimento manual;

●	Geração de ordem de serviço;

●	Controle e gestão da programação de execução das ordens de serviço;

●	Controle e definição do roteiro de programação de execução de serviços;

●	Controle e gestão das equipes executoras de serviços;

●	Controle, gestão e acompanhamento de execução de ordem de serviços;

●	Controle de utilização de material na execução de serviço;

●	Controle da programação e de suspensão de abastecimento;

●	Encerramento de ordem de serviço;

●	Impressão de ordem de serviço;

●	Geração e emissão de ordens de serviços seletivas;

●	Controle e gestão de ordens de serviços pendentes;

●	Acompanhamento dos processos gerados pela agência reguladora;

●	Consultar histórico de RA;

●	Emissão de segunda de conta sem cobrança de taxa;

●	Geração, emissão e controle de ordens de serviços de fiscalização;

●	Geração e emissão de certidão negativa;

●	Geração e emissão de certidão negativa por cliente;

●	Geração e emissão de contrato de prestação de serviço;

●	Geração e controle de ordens de serviços de repavimentação;

●	Controle de utilização de equipamentos especiais na execução de ordens de serviços;

●	Solicitações de serviços e reclamações através de postos remotos interligados com a central;

●	Controle das vistorias externas;

●	Geração de boletim de medição;

●	Registrar pesquisa de satisfação;

●	Geração das informações gerenciais de atendimento ao público;

●	Registro de alterações efetuadas;

●	Geração das informações gerenciais de cobrança;

●	Serviços - via internet;

●	Segunda via de conta com taxa e sem taxa;

●	Recebimento de fatura por e-mail.

●	Gestão de fila de atendimento com formação de filas por posto/unidade, priorização, chamadas e “encaixes” e painel de senha/chamada e integração com totem, quando aplicável.

●	Recebimento de múltiplas reclamações vinculadas a uma única OS, contabilizando o número de eventos mesmo com apenas um protocolo para fechamento, evitando a abertura de várias OS e reduzindo retrabalho, garantindo que tais dados estejam disponíveis para relatórios.

●	Emissão de número de protocolo para todo atendimento (RA), independentemente da geração de OS.

●	Relatórios de atendimento presencial com TME/TMA, taxa de abandono, atendimentos por tipo/guichê/período, agendados vs. encaixes, comparecimento, SLA por serviço.

4.4.4 	Agendamento de atendimento

●	Agendamento por link externo com integração via API/Webservices.

●	Confirmação/cancelamento/reagendamento com notificação multicanal (e-mail/SMS/WhatsApp).

●	Regras de calendário (janelas, capacidade por posto, bloqueios por feriado).

4.5	Módulo de Arrecadação

Este módulo destina-se ao controle da arrecadação das contas ou faturas emitidas, contemplando todas as particularidades associadas, tais como separação das receitas arrecadadas por período de referência; por estabelecimento arrecadador; gerência regional, localidade ou distrito, categoria de usuários, por tipo de serviço prestado, originárias de parcelamento de débitos, multas.

4.5.1	O sistema realiza o controle da arrecadação, incluindo: o recebimento dos arquivos de dados da arrecadação de códigos de barras, débito automático e PIX enviados pelos agentes arrecadadores, por meio eletrônico (VAN de transmissão de arquivos ou portal online bancário); a captura pelo código de barras; a digitação manual de entradas de pagamentos; a seleção e a regularização das inconsistências de pagamentos; atualização diária das contas correntes dos usuários e emissão dos relatórios gerenciais financeiros e contábeis.

4.5.2	Mantém o registro atualizado das informações referentes aos pagamentos realizados na rede arrecadadora, contendo:

●	Data do pagamento;

●	Estabelecimento que foi pago;

●	Valores recebidos por tipo de serviço e por período de referência do débito;

●	Valores recebidos relativos a parcelamentos de débitos, multas e outros encargos financeiros pertinentes; bem como deverá permitir identificar de maneira seletiva os usuários inadimplentes, permitindo a emissão dos avisos de débitos, segundo critérios pré-definidos de seleção.

●	Permite a realização de acertos de divergências de pagamentos realizados na rede arrecadadora e que, por extravio de documentação, não foram atualizados na base de dados.

●	Permite a troca eletrônica de dados (EDI) com os agentes arrecadadores, para usuários com débito automático em conta e para controle de arrecadações realizadas.

4.5.3	O Módulo de Arrecadação compreende as seguintes funcionalidades:

●	Inclusão/manutenção dos arrecadadores;

●	Registro dos contratos dos arrecadadores;

●	Controle dos avisos bancários;

●	Controle das guias de pagamentos e de devoluções;

●	Registro do movimento dos arrecadadores;

●	Controle do movimento de débito automático em conta corrente;

●	Acertos do movimento dos arrecadadores;

●	Fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores;

●	Encerramento da arrecadação do mês;

●	Geração dos lançamentos contábeis;

●	Controle de pagamentos não classificados;

●	Consulta aos dados diários de arrecadação;

●	Controle por forma de arrecadação;

●	Consulta ao resumo da arrecadação;

●	Geração de relatório de avisos bancários por conta corrente;

●	Controle de quitação anual de débitos;

●	Manutenção/consulta para as seguintes tabelas:

●	Banco;

●	Agência bancária;

●	Conta bancária;

●	Contrato de arrecadador;

●	Registro de alterações efetuadas;

●	Geração das informações gerenciais de arrecadação.

4.5.4 O sistema deverá contemplar funcionalidades para integração e controle de recebimentos realizados via Pix, observando as diretrizes do Banco Central do Brasil, de forma a ampliar os meios de pagamento disponíveis e proporcionar maior conveniência aos usuários.

As funcionalidades mínimas deverão incluir:

- Geração de QR Codes dinâmicos e/ou estáticos vinculados às faturas ou ordens de pagamento;

- Registro automático dos pagamentos efetuados via Pix, inclusive a nova funcionalidade de pagamentos por PIX automático, com conciliação em tempo real;

- Integração com os módulos de cobrança, parcelamento e negativação, permitindo baixa imediata de débitos;

- Relatórios gerenciais de recebimentos via Pix, incluindo volume de transações, valores e indicadores de performance;

- Controle de estornos e reembolsos conforme as normas vigentes do Banco Central;

- Garantia de segurança transacional, com logs de auditoria para rastreabilidade.

4.6	Módulo de Micromedição

Este módulo trata dos processos de coleta de dados em campo que permitam a automação das leituras e rotas dos fiscais de campo, viabilizando a utilização de coletores portáteis de dados (tipo smartphone) com integração com o sistema de faturamento, através do envio e recebimento de arquivos.

Além da coleta de dados de consumo, o sistema ainda permite: o controle da segurança e da consistência dos dados obtidos; a emissão de alertas visuais ou sonoros nos casos de inconsistências ou ocorrências fora de padrão; o registro de ocorrências; e o controle de ligações inativas (cortadas ou desativadas) existentes na rota, além de possibilitar o controle efetivo da produtividade dos leituristas. O sistema também efetua o rateio de consumo para as ligações com medição individualizada.

Este módulo é responsável por todas as rotinas de controle físico dos hidrômetros, compreendendo, entre outros, os seguintes elementos:

●	Controle do estoque e situação dos hidrômetros existentes;

●	Hidrômetros disponíveis para uso;

●	Hidrômetros desativados;

●	Hidrômetros em manutenção;

●	Histórico da vida útil do hidrômetro (data de aquisição, data de instalação/reinstalação, datas de aferições, motivos e resultados, banco de dados com os volumes medidos de cada hidrômetro durante toda sua vida útil, outras ocorrências etc.);

●	Possibilidade de cadastramento de hidrômetros novos por lotes.

4.6.1	O módulo de micromedição compreende as seguintes funcionalidades:

●	Manutenção/consulta ao cadastro de hidrômetros;

●	Atualizar conjunto de hidrômetros;

●	Gestão e controle da movimentação de hidrômetros;

●	Movimentação de hidrômetros em lote;

●	Gestão e controle do roteiro;

●	Geração de dados para leitura por rota;

●	Geração de TXT com dados para leitura por rota;

●	Consulta ao TXT com dados para leitura;

●	Registro das leituras e anormalidades via arquivo e telemetria;

●	Monitoramento das leituras transmitidas;

●	Controle e gestão das leituras coletadas via telemetria;

●	Gestão e controle de contratos de demanda;

●	Consistência das leituras e cálculo dos consumos;

●	Controle e gestão das anormalidades de leituras;

●	Manter vínculos de medição individualizada;

●	Rateio de consumo para as ligações com medição individualizada;

●	Controle e gestão das ligações com medição individualizada;

●	Análise das exceções de leituras e consumos;

●	Controle e gestão da medição e consumo;

●	Controle e gestão da ação de fiscalização;

●	Alteração de dados para faturamento;

●	Substituição de consumos anteriores;

●	Controle e gestão das ações de substituição e instalação de hidrômetros;

●	Instalação e substituição de hidrômetros em Lote;

●	Integração com sistemas de telemetria;

●	Consultas;

●	Histórico de medição e consumo;

●	Histórico de instalação de hidrômetro;

●	Histórico de medição individualizada;

●	Histórico de movimentação de hidrômetro;

●	Histórico de anormalidades de leitura ou hidrômetro;

●	Fiscalização e confirmação de dados cadastrais no processo de leitura;

●	Registro de imóveis não cadastrados nas rotas de leitura;

●	Geração e transmissão de arquivo para leitura, via GPRS ou cabo conector;

●	Geração e controle de faixas falsas de leitura;

●	Fiscalização, por amostragem, das leituras informadas.

●	Manutenção/consulta para as seguintes tabelas:

●	Marca hidrômetro;

●	Capacidade hidrômetro;

●	Diâmetro de hidrômetro;

●	Local de armazenagem de hidrômetros;

●	Anormalidades de leitura;

●	Anormalidades de consumo;

●	Leituristas;

●	Registro de alterações efetuadas;

●	Geração das informações gerenciais de micromedição.

4.6.2 API de Integração

4.6.2.1 A Contratada deverá disponibilizar API pública, padronizada e documentada, capaz de integrar múltiplas fontes e protocolos de telemetria de micromedidores (ex.: NB-IoT, LoRaWAN, 4G/LTE, Wi-Fi, fibra/Ethernet, entre outros), assegurando neutralidade em relação a hardware e fornecedores.

4.6.2.1.1 O sistema deverá expor APIs para as principais funcionalidades dos módulos internos, de forma que seja possível:

- Desenvolver ou substituir o front-end por soluções próprias ou de terceiros;

- Integrar com sistemas legados ou externos (ex.: ERPs, CRMs, plataformas de atendimento, etc.);

- Automatizar processos operacionais e administrativos;

- Realizar consultas, atualizações e operações em tempo real sobre os dados do sistema.

4.6.2.2 Funcionalidades Mínimas da API

a) Suporte a integrações nos modelos pull (REST/HTTPs) e push (Webhooks/MQTT).
b) Versionamento controlado, com garantia de compatibilidade retroativa.
c) Autenticação e segurança via OAuth 2.0 e/ou mTLS, com tráfego protegido por TLS 1.3+.

d) Normalização de unidades (SI), tratamento de duplicidades, outliers e inconsistências.
e) Exportação em lote no formato CSV ou API.

4.6.2.3 Desempenho e SLA da API

a) Tempo máximo de entrega/ingestão de eventos: ≤ 5 minutos.

b) Disponibilidade mínima mensal: ≥ 99,5%.

c) Implementação de fila/buffer e reenvio automático em cenários de falha de rede.

4.6.2.4 Segurança e Governança

a) Perfis de acesso diferenciados (leitura, escrita, administração).

b) Registros de auditoria de acessos e integrações.

c) Políticas de retenção, privacidade e aderência à LGPD.

4.7	Módulo Relatórios

Este módulo contempla um conjunto de relatórios que visa atender as demandas de informações da CESAMA, sendo eles:

●	Relatório de imóveis;

●	Relatório de economias dos imóveis;

●	Relatório de economias (ligações);

●	Relatório de economias (característica);

●	Relatório de economias (faturamento);

●	Relatório de imóveis na tarifa social;

●	Relatório de imóveis na tarifa social (clientes);

●	Relatório de imóveis na tarifa social (ligações);

●	Relatório de imóveis na tarifa social (característica);

●	Relatório de imóveis na tarifa social (faturamento);

●	Relatório de imóveis na tarifa social (tarifa);

●	Relatório de clientes;

●	Resumo de ligações e economias;

●	Resumo de anormalidades;

●	Relatório de acompanhamento do faturamento;

●	Relatório de acompanhamento do faturamento (clientes);

●	Relatório de acompanhamento do faturamento (ligações);

●	Relatório de acompanhamento do faturamento (característica);

●	Relatório de acompanhamento do faturamento (faturamento);

●	Resumo do faturamento;

●	Resumo das situações especiais de faturamento;

●	Resumo da análise do faturamento;

●	Relação de débitos;

●	Relação de débitos (clientes);

●	Relação de débitos (ligações);

●	Relação de débitos (característica);

●	Relação de débitos (faturamento);

●	Resumo da pendência;

●	Resumo das situações especiais de cobrança;

●	Resumo da arrecadação;

●	Quadro comparativo do faturamento, arrecadação e pendência;

●	Resumo das ações de cobrança;

●	Relatório de acompanhamento de execução de ordem de serviço;

●	Relatório de gestão do registro de atendimento;

●	Relatório de contas emitidas;

●	Relatório de mapa controle de contas;

●	Mapa de controle das contas emitidas;

●	Resumo contas emitidas por local no grupo;

●	Acompanhamento do movimento dos arrecadadores;

●	Relatório analítico  do faturamento;

●	Resumo  de  leitura  e  anormalidade;

●	Relatório  de  leituras e anormalidades informadas;

●	Relatório boletim de cadastro;

●	Relação de parcelamento;

●	Relatório de histograma de água por ligação;

●	Relatório de clientes especiais;

●	Relatório de imóveis por endereço;

●	Relatório de histograma de água por economia;

●	Relatório de acompanhamento de movimentos de arrecadadores por NSA;

●	Relatório de cadastro de consumidores por inscrição;

●	Relatório resumo de devedores duvidosos;

●	Relatório de dados para leitura;

●	Relatório de volumes faturados;

●	Relatório de contas em revisão;

●	Relatório de anormalidades por imóvel;

●	Relação dos índices de acréscimos de impontualidade;

●	Relatório de histograma de esgoto por ligação;

●	Relatório de histograma de esgoto por economia;

●	Relatório acompanhamento O.S. de hidrômetro;

●	Relatório de imóveis por situação da ligação de água;

●	Relatório de imóveis com faturas em aberto;

●	Relatório da evolução do contas a receber contábil;

●	Relatório de imóveis com base no  consumo médio, incluindo também o número de contas emitidas por média em referências sequenciais, assim como, o(s) tipo(s) de ocorrência(s) ;

●	Relatório do saldo do contas à receber contábil;

●	Relatório de imóveis com os últimos consumos de água;

●	Quadro de metas acumulado;

●	Relatório de contas em aberto;

●	Relatório de imóveis por tipo de consumo;

●	Relatório de imóveis ativos e não medidos;

●	Relatório ordem de fiscalização;

●	Relatório de imóveis com faturas recentes em dia;

●	Comparativo do faturamento e arrecadação;

●	Relatório de quadro metas exercício;

●	Relatório de contas baixadas contabilmente;

●	Relatório boletim de ordens de serviços concluídas;

●	Relatório contas canceladas ou retificadas;

●	Relatório de dados para leitura;

●	Relatório resumo de solicitações de RA por unidade;

●	Relatório dos parâmetros contábeis;

●	Relatório de volumes consumidos não faturados;

●	Relatório de análise da arrecadação;

●	Relatório de análise dos avisos bancários;

●	Relatório avisos bancários por conta corrente;

●	Arrecadação das multas de autos de infração;

●	Faturas agrupadas;

●	Relatório de gestão de solicitações de RA por chefia;

●	Relatório de rotas online;

●	Relatório análise imóvel corporativo e grande;

●	Relatório de pagamentos de contas – cobrança;

●	Relatório de guia de pagamentos em atraso;

●	Relatório de imóveis com acordo;

●	Relatório resumo de distrito operacional;

●	Relatório de impostos por cliente responsável;

●	Relatório das supressões, religações e restabelecimentos;

●	Relatório de juros, multas e débitos cancelados;

●	Relatório de acompanhamento de leituristas;

●	Relatório de anormalidade de leitura por período;

●	Relatório de pagamento entidades beneficentes;

●	Relatório de imóveis em programas especiais;

●	Relatório documentos a receber;

●	Relatório de boletim de cadastro individual;

●	Relatório resumo receita sintético;

●	Resumo ligações economias por ano;

●	Relatório de notificação de débito - impressão simultânea;

●	Resumo leitura anormalidade informada;

●	Relatório de funcionalidades e operações por grupo;

●	Relatório de acessos por usuário;

●	Relatório boletim de medição;

●	Relatório de fiscalização de leituras e anormalidades;

●	Relatório de logradouros por município;

●	Relatório de acompanhamento de RA encerrada/em aberto;

●	Relatório de atualização cadastral - via internet;

●	Relatório de solicitação acesso;

●	Relatório de boletim de custo de Repavimentação - por Pavimento;

●	Relatório de imóveis com alteração de inscrição;

●	Relatório de religação de clientes inadimplentes;

●	Relatório de alterações de CPF/CNPJ;

●	Relatório de devolução de pagamentos em duplicidade;

●	Relatório de análise de perdas com crédito;

●	Relatório de OS executadas;

●	Relatório de retrabalhos em OS executadas por endereço;

●	Relatório de acesso ao SPC;

●	Relatório OS situação;

●	Relatório acompanhamento boletim medição;

●	Relatório de imóveis com doações;

●	Pesquisa do questionário de satisfação do cliente;

●	Relatórios das multas de auto de infração pendentes;

●	Relatório de transferências de pagamentos;

●	Relatório de documentos não aceitos;

●	Resumo da análise de faturamento;

●	Boletim de medição de contratos;

●	Relatório de contas não impressas;

●	Relatório quantidade de acessos agência virtual;

●	Relatório de imóveis com rateio negativo;

●	Relatório da pesquisa de satisfação da agência.

4.8	Módulo Impressão Simultânea

Este módulo trata do processo de leitura, permitindo assim, o envio dos dados ao servidor principal do GSAN ou geração de arquivo de leitura para processamento no módulo principal de faturamento. O módulo roda na tecnologia Android, possibilitando assim, redução de custos de equipamento.

4.8.1	O sistema possui recursos que permitem a análise automática de consumo ou informação manual de anormalidades de leitura. Além de relatórios gerenciais que permitem acompanhamento das rotas em andamento e consultas que permitem localizar os imóveis de acordo com uma série de filtros.

4.8.2	Este módulo também é responsável pela emissão simultânea de avisos de débito e comunicados de retenção.

4.8.3	O Módulo de impressão simultânea compreende as seguintes funcionalidades:

●	Leitura e impressão simultânea de faturas;

●	Impressão de avisos de débito;

●	Impressão de comunicados de retenção;

●	Lista de imóveis exibindo matrícula, nome do usuário, logradouro, número, complemento, bairro, município, unidade federativa e cep;

●	Consulta de imóveis por matrícula, número do hidrômetro, sequencial de rota, sequencial, quadra e logradouro;

●	Informações do roteiro com informações de grupo, localidade, setor, rota, mês referência, total de imóveis e usuário;

●	Relatórios gerenciais de informações dos imóveis;

●	Envio de imóveis concluídos online;

●	Geração de arquivo completo de rotas;

●	Relatório de pendentes;

●	Relatório de concluídos;

●	Relatório de fixos concluídos;

●	Relatório de hidrometrados concluídos;

●	Relatório de retidos concluídos;

●	Relatório de impressos concluídos;

●	Relatório de transmitidos concluídos;

●	Opção para limpar tudo;

●	Opções para seleção de impressora;

●	Opções para configuração de IP;

●	Autenticação de usuários através de usuário e senha;

●	Captura de coordenadas, com recurso de triangulação que permita ter uma precisão na coordenada mesmo em GPS’s com recursos não avançados;

●	Possibilidade de exibição de imóveis potenciais;

●	Possibilidade de leitura de imóveis cortados;

●	Possibilidade de faturamento de imóveis cortados quando o consumo for superior ao mínimo configurado;

●	Possibilidade de ocultar imóveis concluídos;

●	Ordenação da rota em ordem decrescente;

●	Ordenação padrão das rotas por sequencial e localização;

●	Medição de medidores de água e/ou esgoto;

●	Faturamento de água, esgoto, taxa de coleta de lixo, doações e outros serviços em uma única fatura visando reduzir as despesas;

●	Faturamento de valores de dois ou mais CNPJ’s (quando houver concessões) em uma única fatura visando reduzir as despesas;

●	Possibilidade de exibição da leitura anterior;

●	Possibilidade de informar anormalidade de leituras, com opções de obrigar a coleta de fotos, obrigar a retenção;

●	Possibilidade de configurar as anormalidades de consumo para obrigar coletas de fotos e retenções;

●	Exibição de informações dos imóveis com dados de economias, categorias, endereço, nome do usuário, matrícula, inscrição, sequencial da rota, hidrômetro, etc;

●	Controle de retenção por endereços alternativos;

●	Controle de crédito residual;

●	Controle de cálculo de impostos;

●	Cálculo de fatura conforme tabela tarifária;

4.8.4	A impressão da fatura contém os seguintes campos: informações do usuário, informações do proprietário, informações do endereço de entrega, inscrição do imóvel, rota, sequencial da rota, categorias e economias, número do hidrômetro, data de instalação do hidrômetro, situação da água, situação do esgoto, matrícula, ano e mês referência da conta, informações de data e leitura anterior e atual, informações de leituras residuais de hidrômetros retirados, e leitura de instalação em caso de novos hidrômetros, informações de anormalidades de leitura e consumo, número de dias de leitura, últimos consumos, consumo médio, tabela tarifária da categoria principal, descrição das tarifas de água, esgoto, taxa de coleta de lixo, serviços, parcelamentos e doações, características da qualidade da água conforme portaria 2914, data de vencimento da conta, total a pagar, valor CESAMA, valor concessão (quando houver), código para opção em débito automático, mensagem da fatura pré-configurada, faturas em aberto, data de previsão da próxima leitura, impressão do aviso anual de quitação de débitos e comprovante de caixa com código de barras e informações de matrícula, ano e mês referência da conta, vencimento total a pagar e qr-code para recebimento por pix;

4.8.5	A impressão do aviso de débito possui opção de imprimir, com código de barras, em caso de notificações por falta de pagamento, ou sem código de barras, em caso de aviso simples;

4.8.6	A impressão do aviso contém os seguintes campos: informações do usuário, informações do proprietário, informações do endereço de entrega, inscrição do imóvel, rota, sequencial da rota, categorias e economias, número do hidrômetro, data de instalação do hidrômetro, situação da água, situação do esgoto, mensagem da notificação contendo os meses em atraso, vencimento do aviso, total a pagar, número do documento de cobrança, código para opção em débito automático e comprovante de caixa com código de barras e informações de matrícula, ano e mês referência da conta, vencimento e total a pagar;

4.8.7	A impressão do aviso de retenção contém os seguintes campos: informações do usuário, informações do proprietário, informações do endereço de entrega, inscrição do imóvel, rota, sequencial da rota, categorias e economias, número do hidrômetro, data de instalação do hidrômetro, situação da água, situação do esgoto e mensagem do aviso de retenção.

4.8.8 A coleta de dados dos hidrômetros nos imóveis se dá através de Smartphone e Celulares com Sistema Android, 2.2 ou superior, bluetooth, GPS, Wifi, tela 3" ou superior, teclado touchscreen, aumentando a gama tecnológica e baixando o custo expressivamente em relação a outros coletores e tornando possível a troca de informação online via GPRS ou (tempo real) com a base de operação e off line.

4.9	Impressão Automatizada

Este módulo tem a funcionalidade para efetuar a leitura sem a digitação de números, através da captura da imagem (fotografia) do visor do hidrômetro pelo dispositivo móvel. O sistema é capaz de converter as imagens captadas para uma leitura real do hidrômetro, podendo o leiturista confirmar a leitura captada pela aplicação OCR ou, se necessário, informar manualmente a leitura.

4.9.1	O módulo de impressão automatizada compreende as seguintes funcionalidades:

●	Coleta automática de leitura por foto;

●	Aplicação de reconhecimento de caracteres para distinção dos algarismos;

●	Registro da leitura efetuada;

●	Monitoramento e georreferenciamento da posição de coleta;

●	Identificação de anormalidades de consumo na leitura coleta;

●	Impressão simultânea da fatura;

●	Impressão simultânea de aviso de retenção;

●	Impressão de aviso de cobrança.

4.10	Módulo de Monitoramento de Leituristas

Este módulo trata do processo de monitoramento de leituristas, onde deve ser instalado em cada um dos smartphones, visando o acompanhamento do trabalho diário.

4.10.1	O módulo de monitoramento de leituristas compreende as seguintes funcionalidades:

●	Compartilhamento de localização;

●	Monitoramento de bateria;

●	Histórico de localização;

●	Alertas de locais;

●	Visualização no mapa;

●	Possibilidade enviar pedidos de check-ins;

●	Possibilita o acompanhamento da evolução do trabalho dos leituristas em tempo real, visualizando e acompanhando a rota percorrida pelo leiturista diretamente no mapa de forma nativa utilizando uma base espacial. A solução apresenta diretamente no mapa no mínimo as seguintes informações:

●	Apresenta a rota traçada pelo leiturista e o nº de leituras efetuadas naquela rota.

●	É identificada no mapa cada leitura efetuada, possibilitando acessar informações como: Endereço da leitura realizada, valor da leitura quando existir ou ocorrência para os casos que não foi informado leitura. Consumo faturado e ocorrência, apresentando estas informações para cada uma das leituras feitas. A leitura efetuada é representada no mapa, que mostra o exato local e região da leitura.

●	Possui recursos para o monitoramento do roteiro efetuado pelo agente de leitura desde o início e retorno à base com informações sobre a distância percorrida e o tempo total do percurso com animação sobre o sentido de direção do percurso, a localização georreferenciada de cada unidade consumidora e suas respectivas informações.

●	Permite identificar o status da leitura por cores, para leitura não efetivada, leitura efetivada, leitura efetiva calculada.

●	Permite verificar quais leituristas estão on-line, e nesse caso, e possibilita encaminhar mensagens para os seus dispositivos móveis.

●	Possui quantitativos sobre as leituras realizadas, leituras a realizar, faturas calculadas e impressas, faturas calculadas e não impressas, reaviso, comunicado de excesso, faturas geradas a partir de ocorrências, leituras transferidas ao servidor, leituras aguardando transferência para o servidor.

4.11	Módulo Mobile OS

4.11.1	Módulo Android

Este módulo trata do processo de informatização operacional das equipes executoras das ordens de serviço permitindo assim o envio dos dados ao servidor principal do GSAN. O módulo roda na tecnologia android.

Este módulo trata do processo de informatização operacional das equipes executoras das ordens de serviço permitindo assim o envio dos dados ao servidor principal do GSAN. O módulo possui recursos que permitem a finalização automática das ordens de serviço, já integrando as operações comerciais (instalação hidrômetro, ligação, corte), gerando débitos e finalizando registros de atendimento. O aplicativo para Android é responsável pelo controle e acompanhamento da execução das ordens de serviços em campo. A partir desse aplicativo, é possível ir a campo com todas as informações referentes aos serviços que serão executados sem a necessidade de papel. Na versão para dispositivo móvel o usuário poderá controlar todas as etapas de execução de uma ordem de serviço, tempo de execução do serviço, material que foi utilizado em campo, valas e dados da rede são algumas das informações que podem ser coletadas utilizando-se de um dispositivo móvel com sistema operacional Android.

O módulo compreende ainda as seguintes funcionalidades:

●	Recebe a ordem de serviço em campo conforme roteirização preparada no GSAN e disponibilizada no aplicativo para a equipe executante;

●	Execução de ordens de serviço em campo;

●	Permite informar dados dos serviços executados;

●	Permite que sejam informados os materiais com opção de definição do estoque e registro de fotos;

●	Permite que sejam informadas as ocorrências com quilometragem, datas e horários de início e finalização, entre outras informações;

●	Permite que sejam lançadas informações dos dados da rede, com causa da manutenção, local (rede ou ramal), diâmetro, pead, profundidade, pressão, lacre atual, lacre novo, número do hidrômetro e leitura;

●	Permite que sejam informadas informações dos dados da vala, com local de ocorrência, pavimento calçada, pavimento rua, comprimento, largura, profundidade, indicador de falta de aterro, indicador de retirada de entulho, indicador de aterrado pela equipe, quantidade de BAG’s e fotos da vala;

●	Permite que seja configurada a quantidade mínima e máxima das fotos;

●	Permite formas de consulta das ordens de serviço no aplicativo;

●	Permite a criação de ordens de serviço avulsas;

●	Fornece integração com o sistema comercial, para cobrança de serviços, integração com estoque, integração com empreiteiras, integração com as situações de água/esgoto e integração com registros de atendimento;

●	Mantém a ordem de serviço provenientes do aplicativo em situação pendente de aprovação para análise posterior ou encerradas conforme parametrização;

●	Checklist - funcionalidade que permite que o usuário faça a vistoria no veículo que irá a campo. A partir do aplicativo, o usuário permite informar a quilometragem que está saindo, o estado do veículo como por exemplo: nível de combustível, nível de óleo etc.

●	Interrupção avulsa - é possível que a equipe de campo possa informar as interrupções que houveram durante sua jornada de trabalho. Exemplo disso: defeito no veículo, aguardando material entre outros;

●	Opção de sincronização das ordens de serviço;

●	Coleta informações geográficas do local de execução do serviço;

●	Finaliza ordens de serviço;

●	Permite configurar servidor web onde serão buscadas as ordens de serviço;

●	Permite configurar a equipe e data de programação;

●	Transmissão de envio e recebimento automático utilizando-se de webservices específicos;

●	Permite alteração da sequência das ordens de serviços por equipe.

Os principais serviços que contemplam o aplicativo são:

●	Serviços relacionadas a manutenção de rede ou ramal;

●	Serviços relacionados a corte ou supressão;

●	Serviços relacionados a ligação nova;

●	Serviços relacionados a instalação de hidrômetro;

●	Serviços relacionados a substituição de hidrômetro.

O módulo é integrado ao GSAN via webservice ou via arquivo texto.

4.11.2 Módulo Plus

O módulo PLUS fornece relatórios de gestão que contemplem no mínimo os seguintes requisitos:

●	Relatório de ordens de serviço;

●	Relatório de produção;

●	Rastreamento de ordens de serviço;

●	Relatório de produtividade;

●	Relatório por serviço;

●	Quantidade de fotos;

●	Ata de serviço;

●	Relatório de fiscalização;

●	OS por tempo de execução.

4.12	Módulo Para Totem de Auto Atendimento

O módulo de auto atendimento fornece os seguintes requisitos:

●	Fornece tela de login com informações de matrícula;

●	Fornece tela de consulta de segunda via com opções de impressão e visualização em tela;

●	Permite listar todas as faturas em aberto do cliente com informações da data de vencimento e valor;

●	Permite todas as faturas pagas do cliente, exibindo informações da data de pagamento, valor, data de pagamento, valor do pagamento, banco e agência;

●	Permite listar histórico de consumo dos imóveis, exibindo informações do  ano/mês   de referência e consumo;

●	Permite a impressão do contrato de ligação de água da matrícula;

●	Deverá exibir endereço de entrega das faturas;

●	Permite a geração de OS de entupimento de esgoto integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de entupimento de esgoto;

●	Permite a geração de OS de falta de água integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de falta de água;

●	Permite que o cliente visualize informações da qualidade da água (as mesmas que são exibidas nas faturas);

●	Permite que o cliente faça a solicitação de tapa buraco;

●	Permite a geração de OS de tapa buraco integrado ao GSAN;

●	Permite  que o cliente faça a solicitação de troca de registro de cavalete;

●	Permite a geração de OS de troca de registro de cavalete integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de cavalete;

●	Permite a geração de OS de vazamento de cavalete integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de ramal;

●	Permite  a geração de OS de vazamento de ramal integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente visualize informações da próxima leitura;

●	Exibe na tela a data de vencimento padrão das faturas.

4.13	Módulo Web Site

O módulo de website fornece os seguintes requisitos:

●	Fornece tela de login com informações de matrícula;

●	Fornece tela de consulta de segunda via com opções de impressão e visualização em tela;

●	Permite listar todas as faturas em aberto do cliente com informações da data de vencimento e valor;

●	Permite todas as faturas pagas do cliente, exibindo informações da data de pagamento, valor, data de pagamento, valor do pagamento, banco e agência;

●	Permite listar histórico de consumo dos imóveis, exibindo informações do  ano/mês   de referência e consumo;

●	Permite a impressão do contrato de ligação de água da matrícula;

●	Deverá exibir endereço de entrega das faturas;

●	Permite a geração de OS de entupimento de esgoto integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de entupimento de esgoto;

●	Permite a geração de OS de falta de água integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de falta de água;

●	Permite que o cliente visualize informações da qualidade da água (as mesmas que são exibidas nas faturas);

●	Permite que o cliente faça a solicitação de tapa buraco;

●	Permite a geração de OS de tapa buraco integrado ao GSAN;

●	Permite  que o cliente faça a solicitação de troca de registro de cavalete;

●	Permite a geração de OS de troca de registro de cavalete integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de cavalete;

●	Permite a geração de OS de vazamento de cavalete integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente faça a solicitação de verificação de vazamento de ramal;

●	Permite a geração de OS de vazamento de ramal integrado ao GSAN;

●	Permite que o cliente visualize informações da próxima leitura;

●	Exibe na tela a data de vencimento padrão das faturas.

●	Permitir agendamento de atendimento pelo usuário.

4.14	Módulo Integrador URA

Este módulo é destinado ao fornecimento de estruturas de atendimento telefônico integrados ao comercial para autoatendimento, disponibilização de serviços e funcionalidades inerentes ao atendimento comercial.

Benefícios: facilidade, resolução de problemas sem a necessidade de atendente e atendimento personalizado por matrícula.

4.14.1	Módulo Webservices

O módulo de webservices fornece funcionalidades de consulta ao GSAN que permitem a integração com a URA do atendimento ao público.

O módulo contém, as seguintes funcionalidades:

●	Autenticação do usuário via telefone nas chamadas telefônicas;

●	Autenticação do usuário via matrícula e cpf;

●	Consulta de falta de água/manutenção preventiva;

●	Consulta de endereços dos postos de atendimento;

●	Instruções de parcelamentos de débitos;

●	Instruções para conta final;

●	Instruções para ligação nova, religação e transferência de titularidade;

●	Instruções para emissão de segunda via;

●	Listagem de faturas em aberto;

●	Opção para transferência ao atendente;

●	Solicitação de envio de faturas por e-mail;

●	Pesquisa de satisfação;

●	Informar falta de água;

●	Solicitar restabelecimento de água;

●	Cobrança de débitos em atraso;

●	Geração de registro de atendimento automático.

4.15	Módulo Integrador WhatsApp

Este módulo de atendimento é integrado com o software comercial fornece integração com as seguintes funcionalidades; integrado com ferramenta de chatbot contratada pela CESAMA:

a)	Autenticação de matrícula;

b)	Consulta de faturas em aberto;

c)	Registro de atendimento integrado;

d)	Consulta de consumo;

e)	Próximo vencimento;

f)	Consulta da data de leitura;

g)	Permitir a configuração de outras integrações.

4.16	Módulo APP Cidadão - Mobile

Este módulo é destinado a fornecer recursos aos clientes finais da CESAMA, permitindo que os mesmos possam realizar operações de autoatendimento pré-configuradas.

4.16.1	Módulo Mobile

Aplicativo mobile que disponibiliza serviços da CESAMA nos smartphones dos clientes, fornecendo serviços de segunda via, código de barras para pagamento, entre outros.

Disponibiliza recursos que incluem serviços de atendimento, consulta de consumo, faturas, entre outros.

O módulo contém, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

●	Login com informações de cpf/cnpj, matrícula e recurso de lembrete de dados;

●	Recuperação de login;

●	Informações da unidade, com dados do consumidor (nome, e-mail e cpf) e dados do imóvel (matrícula e endereço);

●	Dashboard inicial com informações da quantidade de faturas em aberto, dados da última fatura (ano/mês referência, vencimento, situação e valor) e dados do último atendimento (data, número do atendimento, descrição e situação);

●	Histórico de faturas com faturas em aberto com dados de referência, valor e vencimento;

●	Detalhamento das faturas em aberto, com informação de consumo de água, consumo de esgoto, vencimento, valor, código de barras, função de cópia de código de barras, envio de faturas por e-mail e pagamento cartão;

●	Histórico de consumos com informações de data de leitura, consumo e referência;

●	Detalhamento dos consumos com informações de consumo faturado, leitura atual, leitura anterior, data de leitura e anormalidade;

●	Meus atendimentos com informações da especificação do tipo de solicitações, data de leitura e indicação se o mesmo está em aberto;

●	Detalhamento dos atendimentos com informações cadastrais de número de atendimento, abertura, previsão, valor cobrado, situação e ordens de serviço vinculadas;

●	Adesão fatura por e-mail;

●	Tabela tarifária com informações de data início vigência e dados das categorias com valor de água e esgoto da tarifa básica e valor de água e esgoto das faixas;

●	Tabela de serviços agrupada por tipo de solicitação e dados de valor por especificação;

●	Postos de atendimento com informações de nome, endereço, e-mail, telefone e complemento;

●	Perguntas frequentes.

●	Possibilidade de agendamento de atendimento.

4.17	Módulo Negativador

Este módulo deverá compreender funcionalidades para envio de clientes devedores, conforme critérios definidos, para negativação junto ao SPC – serviço de proteção ao crédito -, SERASA, cartórios, e a escritórios de cobrança, como também a retirada de clientes com débitos negociados ou pagos, possibilitando o acompanhamento de todo o ciclo do processo de negativação e o acompanhamento dos resultados através de consultas e relatórios.

Esse módulo deverá auxiliar na diminuição dos números de inadimplência, proporcionando resultados proveitosos para recuperação de créditos provenientes de débitos não quitados com a empresa.

O módulo de negativação deverá compreender as seguintes funcionalidades:

•	Inclusão/manutenção/consulta dos comandos/critérios de negativação;

•	Inclusão/manutenção do negativador;

•	Inclusão/manutenção do contrato de negativador;

•	Inclusão/manutenção do motivo de exclusão de um cliente negativado com o negativador;

•	Inclusão/manutenção do motivo de retorno de registro não aceito com o negativador;

•	Inclusão/manutenção dos tipos de registros aceitos pelo negativador;

•	Registrar o movimento de arquivo de retorno do negativador;

•	Exclusão da negativação de um cliente com débitos pagos ou negociados;

•	Geração de relatório de acompanhamento de cliente negativados;

•	Geração de relatório de negativações excluídas.

•	Inclusão de usuários em lista de débitos em aberto para negociação em autoatendimento, onde o usuário pode consultar sua dívida, reconhecê-la e optar pela negociação conforme as opções disponibilizadas pelo sistema comercial.

•	Bloqueio do parcelamento de contas já encaminhadas a órgãos externos, permitindo somente negociações autorizadas;

•	Informação imediata, na consulta de ligação, da existência de débitos em cobrança extrajudicial ou judicial;

•	Acompanhamento mensal do saldo total de inadimplência, registrando movimentações como cancelamentos, inscrições, parcelamentos, reabertura de contas, receitas e outras alterações;

•	Controle automático de datas de fechamento mensal para evitar inconsistências;

•	Comparação entre o saldo de inadimplência calculado e o saldo registrado, gerando relatórios analíticos e detalhados;

•	Auditoria completa de todas as alterações realizadas no módulo;

•	Controle de permissões por tela, grupo e usuário;

•	Configuração de tipos de débito, critérios de cobrança, modelos de notificação e relatórios;

•	Relatórios de parcelamento, acordos e recuperação de crédito;

•	Emissão de relatórios sintéticos e analíticos por período, detalhando o saldo inicial, acréscimos, baixas e saldo final.

4.18	Gestão Administrativa

Este módulo contém funções administrativas que possibilitem a execução de processos críticos.

Seguem funcionalidades:

●	Controle de rateios de condomínios:

Esta funcionalidade trata o processo de vínculo entre imóveis macro e micro, onde deve-se relacioná-los para análise do rateio a ser efetuado nos valores referentes à tarifa de água e esgoto.

●	Controle de equipamentos;

●	Atualização de imóveis em massa;

●	Controle de perguntas frequentes;

●	Controle de postos de atendimento;

●	Controle de tipos de atendimento;

●	Controle de unidades de medida;

●	Controle de pré-cadastro (imóvel, cliente e ligações de esgoto);

●	Cancelamento de documento de cobrança em massa;

●	Cancelamento de ordem de serviço de corte em massa;

●	Agendamento de manutenção de equipamentos;

●	Liberação de contas em débito automático;

●	Gestão de usuários, perfis e senhas.

4.18.1.	Módulo Gestor Arrecadação

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de arrecadação.

Seguem funcionalidades:

●	Controle de baixa de boletos legados;

●	Controle de baixa manual (depósito bancário);

●	Gestão de inconsistências de pagamento;

●	Congelamentos de avisos bancários;

●	Relatório de documentos arrecadados;

●	Relatório de eficiência de arrecadação;

●	Relatório de faturas pagas;

●	Relatório de arrecadação;

●	Relatório de valores arrecadados por competência.

4.18.2.	Módulo Gestor Concessão

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de concessão.

Seguem funcionalidades:

●	Exportação SPED PIS/COFINS concessão;

●	Fechamento contas a receber geral concessão;

●	Fechamento contas a receber PDD concessão;

●	Fechamento faturamento analítico concessão;

●	Fechamento faturamento analítico conta concessão;

●	Fechamento faturamento analítico contábil concessão;

●	Fechamento faturamento sintético concessão;

●	Relatório de guia de pagamento concessão;

●	Relatório de impostos retidos concessão;

●	Relatório de impostos retidos analítico concessão;

●	Relatório de parcelas a incorporar concessão;

●	Relatório de saldo por competência concessão;

●	Resumo fatura por vencimento concessão;

●	Extrato contábil de faturamento concessão;

●	Histograma de consumo de esgoto;

●	Relatório de ligações cortadas e não religadas concessão;

●	Relatório de pagamentos fora da competência concessão

●	Resumo de faturamento concessão.

4.18.3.	Módulo Gestor Empreiteira

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de empreiteira.

Visa o controle dos contratos firmados com as empreiteiras para prestação de serviços à CESAMA.

Permite fazer o controle dos itens dos contratos lançados através das licitações, controlar saldos e gerenciar os repasses conforme serviços executados e auditados.

Seguem funcionalidades:

●	Cadastro de contratos;

●	Cadastro de empreiteiras;

●	Cadastro de serviços das empreiteiras;

●	Gestão de contratos e saldos;

●	Relatório de repasse financeiro simplificado;

●	Relatório de repasse financeiro empreiteiras;

Este módulo possui integração automática com as ordens de serviços, vinculando todos os serviços dos contratos das empreiteiras aos serviços comerciais. O módulo possui auditoria e controles de fiscalização dos serviços prestados, permitindo que todas as ações sejam validadas por usuários, e ordens de serviços possam ficar pendentes de aprovação para fiscalização e aprovação.

4.18.4.	Módulo Gestor Estoque

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de estoque.

Fornece controles de almoxarifado, visando o controle de entradas e saídas, estoques, saldos e movimentações, entre outros controles que fornecerão requisitos para controle de demanda e estoque mínimo.

Seguem funcionalidades:

●	Cadastro de almoxarifados e veículos;

●	Cadastro de fornecedores;

●	Extrato de estoque;

●	Exportação de uso de materiais em campo para integração com ERP de terceiros;

●	Lançamentos de compras;

●	Lançamentos de entradas em veículos;

●	Lançamentos de retornos ao estoque;

●	Lançamentos de saídas de almoxarifados e veículos;

●	Lançamentos de saídas diretas;

●	Lançamentos de transferências de estoque.

Este módulo é integrado automaticamente com as ordens de serviço, permitindo assim que o estoque esteja sempre atualizado, e sem necessitar de operações manuais.

4.18.5.	Módulo Gestor Faturamento

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de faturamento.

Seguem funcionalidades:

●	Consulta de clientes;

●	Relatório de guias de pagamento;

●	Relatório de imóveis com débitos de eventos;

●	Relatório resumo de faturas.

4.18.6.	Módulo Gestor Integração Contábil

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de integração contábil.

Seguem funcionalidades:

●	Cadastro de rúbricas;

●	Integração contábil;

●	Exportação SPED;

●	Extrato de lançamentos bancários solucionados;

●	Extrato de movimento de arquivo bancário;

●	Relatório de movimentos de arquivos bancários;

●	Contas a receber por competência;

●	Contas pagas por competência;

●	Faturamento análitico/sintético;

●	Inadimplências pagas por competência;

●	Inadimplência por competência;

●	Saldo por competência;

●	Relatório analítico de baixas manuais;

●	Relatório analítico da receita;

●	Relatório de avisos bancários;

●	Balanço geral;

●	Relatório de faturamento analítico;

●	Relatório de faturamento analítico contábil;

●	Relatório de pagamentos fora da competência;

●	Relatório de receita lançada por estrutural;

●	Relatório de relação de rúbricas;

●	Relatório de resumo de recebimentos;

●	Relatório de resumo de valores faturados;

●	Relatório saldo de contas a receber.

4.18.7.	Módulo Gestor Micromedição

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de micromedição.

Seguem funcionalidades:

●	Análise de leituras e consumos;

●	Análise contas condomínio;

●	Extração de dados faturados;

●	Macromedidores x micromedidores;

●	Monitoramento de leituristas;

●	Relatório de consumo por imóvel;

●	Relatório de contas não baixadas;

●	Relatório de eficiência de leitura;

●	Histograma de consumo;

●	Histograma de consumo de água;

●	Relatório de quantitativo de fotos;

●	Relatório de parque de hidrômetros;

●	Relatório de consumo por bairro;

●	Relatório de sistemas de abastecimento.

4.18.8.	Módulo gestor taxa de coleta de lixo

Este módulo não é exigido na implantação do sistema, porém, caso solicitada disponibilidade, deverá ser ativado sem custos adicionais e deverá tratar do processo de cálculo, refaturamento, gestão de isenções, geração de créditos e débitos e suas respectivas liberações. O cálculo de coleta de lixo utilizado na CESAMA seguirá uma série de regras específicas determinadas em leis instituídas. O sistema atende estas regras visando a geração correta dos valores de taxa de coleta de lixo, evitando assim transtornos junto ao cliente. O sistema fatura os valores calculados de lixo mensalmente com base no cálculo efetuado anualmente.

O Módulo de taxa de coleta de lixo compreende as seguintes funcionalidades:

●	Geração da taxa mensal/anual;

●	Consulta histórico de taxa de coleta de lixo;

●	Gestão e controle de recálculo de taxa de coleta de lixo;

●	Gestão e controle de isenção de taxa de coleta de lixo;

●	Gestão e controle de liberação de crédito/débito de taxa de coleta de lixo;

●	Controles de lançamento manual de taxa de coleta de lixo;

●	Relatório analítico de receita de taxa de coleta de lixo;

●	Relatório de arrecadação de taxa de coleta de lixo;

●	Relatório sintético de receita de taxa de coleta de lixo;

●	Relatório sintético faturamento de taxa de coleta de lixo;

●	Gestão e controle de separação de taxa de coleta de lixo.

4.18.9.	Módulo Gestor Serviços

Este módulo contém funções e relatórios gerenciais de serviços.

Seguem funcionalidades:

●	Ata de serviço;

●	Exportação CSV de ordens de serviço;

●	Relatório de fiscalização;

●	Relatório de OS por tempo de execução;

●	Relatório de retrabalhos em OS por endereço;

●	Relatório de religação sem pagamento.

4.19 Adequação Legal e Normativa

4.19.1 O sistema deverá ser obrigatoriamente atualizado e adaptado, sem quaisquer custos adicionais para a CESAMA, sempre que houver alterações legais, normativas ou regulatórias emanadas da Agência Nacional de Águas – ANA. Para os xxxxxxxxx da Arisb ou de outra agência reguladora à qual a CESAMA esteja vinculada.

4.19.2 O contratado deverá assegurar que o sistema entregue, de forma tempestiva, dados e funcionalidades compatíveis com os projetos Acertar e SINISA, bem como por outras normas fiscais ou regulatórias que impactem processos de faturamento, arrecadação, cobrança, cadastros, integração com órgãos de controle e aplicação de regras de tarifa social.

4.19.3 As adequações deverão ser implementadas em prazo compatível com a vigência das normas, garantindo a conformidade contínua do sistema com a legislação aplicável.

4.20 Acesso aos Dados para ETL, Integrações, ELT, Backup e Reversibilidade

A solução contratada deverá garantir à CESAMA acesso pleno, contínuo e seguro a todas as bases de dados operacionais e gerenciais necessárias para extração, transformação e carga de dados (ETL e ELT), integrações sistêmicas (API REST/JSON, SOAP, etc) e execução de rotinas de backup ou dumps periódicos com frequência diária), assegurando autonomia tecnológica, governança da informação e preservação do patrimônio de dados corporativos.

Esse acesso deverá:

- Ser disponibilizado por meio de interfaces e mecanismos documentados, incluindo conexões diretas ao banco de dados relacional e/ou APIs, com credenciais exclusivas para uso institucional da CESAMA;

- Permitir consultas, extrações e cargas programáticas em formato estruturado, preservando integridade, consistência e rastreabilidade das informações;

- Garantir desempenho compatível com operações de grande volume de dados, sem prejuízo à operação transacional do sistema principal;

- Atender às normas e boas práticas de segurança da informação, incluindo autenticação segura, criptografia em trânsito e registro de logs de acesso;

- Não impor limitações técnicas, comerciais ou contratuais que impeçam ou onerem indevidamente a CESAMA no exercício de suas atividades de análise de dados, integração com sistemas internos ou externos, desenvolvimento de data warehouses, datalake e demais iniciativas de inteligência e ciência de dados;

- O sistema deverá oferecer suporte à integração com sistema GIS (cadastro técnico georreferenciado) atualmente em uso na Cesama. Esta integração deve ser implementada durante a fase de implantação do sistema, permitindo a visualização geográfica dos locais das ordens de serviço e instalações de matrículas de usuários. Além disso, o sistema deve possibilitar a integração com outras camadas de GIS, permitindo a visualização de locais adicionais onde a Cesama possui unidades, ou outras camadas de interesse. Deverá permitir configuração local de parâmetros como regionais, grupos operacionais e destinatários, mantendo a flexibilidade atual para empreiteiras programarem seus próprios serviços.

- Possibilitar a realização periódica de cópias de segurança (backup) completas e incrementais, em formato aberto e interoperável, permitindo restauração integral em caso de necessidade.

4.20.1 Reversibilidade

Ao término do contrato, o fornecedor deverá disponibilizar à CESAMA, sem ônus adicional, cópia integral de todos os dados e metadados gerados e armazenados na solução, em formato aberto, não proprietário e interoperável, acompanhado de toda a documentação técnica necessária para sua compreensão e utilização, incluindo modelo de dados e dicionário de campos. Essa entrega deverá permitir a migração imediata para outros sistemas ou plataformas, garantindo a continuidade das operações e a preservação integral do histórico de informações.

4.21 Segurança da Informação

A solução contratada deverá adotar mecanismos avançados de segurança da informação para proteger dados em trânsito, dados em repouso e credenciais de acesso, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, em conformidade com as boas práticas de mercado, a LGPD e demais normas aplicáveis.

Os requisitos mínimos são:

- Criptografia de dados em trânsito: todo tráfego de dados entre clientes, servidores e integrações deverá ser protegido com protocolos criptográficos robustos (TLS 1.3 ou superior), com uso de certificados digitais válidos emitidos por Autoridade Certificadora confiável.

- Armazenamento criptografado de dados sensíveis: informações consideradas sensíveis pela legislação vigente ou pelas políticas da CESAMA (ex.: dados pessoais, dados financeiros, dados de consumo e chaves de integração) deverão ser armazenadas utilizando criptografia forte, preferencialmente AES-256 ou equivalente, de modo que não possam ser acessadas em texto claro por usuários ou administradores sem a devida autorização.

- Proteção de senhas: todas as senhas e chaves de autenticação deverão ser armazenadas utilizando algoritmos de hash criptográfico seguro (ex.: Argon2, bcrypt ou PBKDF2), com salt único por credencial e parâmetros que aumentem a resistência a ataques de força bruta e rainbow tables.

- Gestão de chaves: as chaves criptográficas deverão ser gerenciadas de forma segura, com controle de acesso restrito e rotação periódica.

- Segurança de backup: cópias de segurança que contenham dados sensíveis deverão manter os mesmos níveis de criptografia e controle de acesso do ambiente de produção.

- Auditoria e rastreabilidade: todas as operações de acesso, alteração e exportação de dados deverão ser registradas em logs imutáveis, contendo identificação do usuário, data/hora, operação realizada e origem do acesso. O sistema deverá registrar logs detalhados de todas as operações relevantes realizadas pelos usuários, incluindo criação, alteração, consulta e encerramento de registros e ordens de serviço. Cada log deverá conter, no mínimo, a identificação do usuário, a data e hora da ação, o tipo de operação executada e o contexto da transação. O recurso deverá permitir consultas e relatórios gerenciais, assegurando rastreabilidade, transparência e suporte a auditorias internas e externas.

4.21.1 O fornecedor deverá apresentar documentação técnica detalhando a implementação desses mecanismos e garantir que quaisquer mudanças futuras na arquitetura ou na solução mantenham o nível de segurança estabelecido neste item.

4.21.2 Adequação contínua baseada em testes de segurança

4.21.2.1 A contratada deverá realizar ou permitir a realização de testes de intrusão (pentests) periódicos, conforme cronograma acordado com a CESAMA ou mediante solicitação. Quaisquer vulnerabilidades identificadas deverão ser corrigidas sem custo adicional, com prazo de adequação previamente definido em contrato. A empresa deverá garantir que mudanças futuras na arquitetura ou na solução mantenham o nível de segurança estabelecido neste item, apresentando documentação técnica atualizada sempre que houver alterações relevantes.

4.22 Infraestrutura Tecnológica – Hospedagem em Nuvem

A solução a ser contratada deverá operar em ambiente de computação em nuvem (modalidade SaaS), garantindo escalabilidade, alta disponibilidade e conformidade com os requisitos legais e regulatórios aplicáveis ao setor público.

Os requisitos mínimos são:

- Hospedagem em nuvem com redundância geográfica e disponibilidade mínima de 99,5%;

- Conformidade com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção e privacidade das informações e hospedagem em domicílio Brasileiro;

- Armazenamento seguro de dados em repouso e em trânsito, com criptografia ponta a ponta;

- Escalabilidade automática para suportar variações de demanda, como picos de acesso em períodos de alta utilização (ex.: fechamento de faturas);

- Recursos de backup periódico e política de reversibilidade, permitindo à CESAMA a plena recuperação de seus dados em caso de encerramento contratual ou migração de plataforma;

- Relatórios e indicadores de desempenho (SLA, tempo de resposta, latência, etc.) para acompanhamento pela contratante.

- Comprovar compatibilidade com portabilidade de dados entre provedores.

4.23 – Banco de Horas de Melhorias Evolutivas e Customizações

A contratada deverá disponibilizar à contratante um banco de 1500 horas técnicas anuais, a ser utilizado exclusivamente para a execução de melhorias evolutivas, customizações, relatórios específicos ou integrações complementares ao sistema contratado.

4.23.1. As demandas deverão ser formalizadas pela contratante por meio de Ordem de Serviço (OS), na qual constará a descrição detalhada da melhoria a ser realizada, prazo de execução. A quantidade estimada de horas a serem debitadas do banco será retornada via portal de gestão das ordens de serviço ou outro meio eletrônico formal para manifestação de aprovação pela área demandante e pela área técnica da Cesama.

4.23.2. O consumo das horas deverá ser registrado em relatório técnico mensal, contendo a descrição detalhada dos serviços prestados, o tempo efetivamente utilizado por atividade e o saldo atualizado do banco de horas, disponibilizado para acompanhamento da contratante; para evitar a majoração indevida de esforço, a contratada deverá balizar suas estimativas com base em metodologias reconhecidas, como Pontos de Função ou outra metodologia clássica, apresentando justificativas técnicas claras para cada demanda, sendo facultado à contratante solicitar revisão ou auditoria das estimativas sempre que julgar necessário.

4.23.3. O banco de horas terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovado em cada período contratual. As horas não utilizadas no período não serão acumuladas para o período seguinte e não serão medidas para fins de pagamento.

4.23.4. Em caso de esgotamento do banco de horas antes do término da vigência anual, a contratante poderá, se houver interesse e disponibilidade orçamentária, contratar horas técnicas adicionais, mediante termo aditivo, observadas as disposições legais vigentes.

4.24 A Cesama deverá ter acesso completo ao repositório utilizado na versão GSAN da CESAMA, incluindo melhorias, garantindo acessos em modo somente leitura à equipe técnica da Cesama.

4.25 Acordo de Nível de Serviço (ANS ou SLA) de Suporte

Os tempos de resposta e resolução, serão utilizados para medir a eficiência da CONTRATADA na prestação de serviços de suporte. Os níveis de criticidade são definidos em função da natureza do problema e de seu impacto no ambiente produtivo da CONTRATANTE.

4.25.1 Tabela Única de Criticidade, Atendimento e Solução

| Criticidade | Descrição | Tempo Máximo de Resposta | Tempo Máximo de Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Solicitações simples de informações ou suporte em funcionalidades do sistema. Sem impacto na operação. | 24h | até 10 dias úteis |
| Séria | Problemas que afetam parcialmente a produção, mas permitem operação alternativa. | 12h | até 5 dias úteis |
| Urgente | Falhas que impactam significativamente a produção, mas o sistema continua ativo. Necessita atendimento técnico direto. | 3h | até 36h |
| Crítica | O sistema não está operante ou apresenta falhas que comprometem totalmente a produção. Atendimento técnico imediato. | Imediato | até 24h |

4.25.2 Penalidades por Descumprimento do SLA (fluxo simplificado)
4.25.2.1 Notificação (1ª ocorrência)

Constatado descumprimento do SLA, a CESAMA emitirá notificação formal à Contratada, contendo, no mínimo: identificação do chamado/ocorrência, criticidade, prazos aplicáveis, evidência do descumprimento, data/hora de início e de restabelecimento (quando houver), e solicitação de análise de causa e plano de ação corretivo.

4.25.2.2 Advertência (reincidência)

Havendo reincidência no descumprimento do SLA, a CESAMA emitirá advertência formal, com registro em processo, reiterando as obrigações contratuais, determinando ações corretivas e prazos para regularização, quando aplicável.

4.25.2.3 Penalidade (reincidência após advertência)

Persistindo a reincidência após a advertência, a CESAMA poderá aplicar as penalidades contratuais cabíveis, conforme previsto no instrumento convocatório, no contrato e no manual institucional de aplicação de penalidades, observados o contraditório, a ampla defesa e o registro em processo administrativo.

4.25.2.4 Registro e rastreabilidade

Todas as notificações, advertências e penalidades aplicadas deverão ser formalmente registradas, com evidências, datas e identificação das ocorrências, de modo a permitir auditoria e rastreabilidade.

4.25.2.5 Definição de reincidência

Para fins deste item, considera-se reincidência a repetição de descumprimento de SLA pela Contratada para ocorrência de mesma criticidade, durante a vigência contratual, conforme critérios de apuração e registro definidos pela CESAMA.

4.25.2.6 Responsabilidades

A apuração e instrução das ocorrências serão realizadas pelo Fiscal do Contrato, cabendo ao Gestor do Contrato a decisão quanto à emissão de advertência e aplicação de penalidade, quando aplicável, conforme o instrumento convocatório e normativos internos.

4.25.3 Regras complementares:

- O teto mensal de multas não poderá ultrapassar 30% do valor da fatura mensal, ainda que ocorram múltiplos descumprimentos, sem prejuízo do registro documental de todas as ocorrências.

- O descumprimento será comprovado por relatórios de SLA emitidos pela fiscalização do contrato, com base em protocolos e registros do sistema.

- As penalidades pecuniárias não substituem outras sanções previstas em lei ou no contrato (advertência, suspensão, impedimento de licitar, rescisão contratual, etc.).

- Para caracterização da reincidência, serão consideradas apenas ocorrências do mesmo tipo de descumprimento, devidamente notificadas pela fiscalização.

4.26 Front-end responsivo e continuidade de uso

4.26.1 Requisitos mínimos do front-end

a) O front-end deverá ser web e totalmente responsivo (desktop/tablet/mobile), assegurando equivalência funcional entre os diferentes dispositivos e navegadores suportados.

b) O front-end deverá ser compatível com versões suportadas de Chrome, Edge, Firefox e Safari.

c) A solução deverá adotar boas práticas de acessibilidade alinhadas à WCAG 2.1, incluindo, no mínimo, navegação por teclado e contraste legível.

d) A solução deverá adotar boas práticas de desempenho (otimização de imagens, uso de cache e carregamento assíncrono). Na Prova de Conceito (POC), a licitante deverá apresentar, com evidência objetiva o desempenho de experiência do usuário, medidos em rede móvel 4G e em desktop, atendendo, no mínimo, aos seguintes valores:

- Maior elemento visível carregado (LCP): até 4,0 s em 4G e até 2,5 s em desktop;

- Tempo de resposta à interação (INP): até 300 ms em 4G e em desktop;

- Estabilidade visual do layout (CLS): até 0,10.

4.26.2 Continuidade pós-rescisão (garantia de uso pela CESAMA, em solução open source)

a) Considerando que a solução utiliza base de código aberto, a CONTRATADA deverá garantir que todas as customizações, adaptações, evoluções, integrações e demais entregáveis de software produzidos no âmbito deste contrato, inclusive no front-end, sejam integralmente disponibilizados à CESAMA, de forma a assegurar a continuidade do serviço público essencial.

b) Para os fins deste item, entende-se por “entregáveis de software produzidos no âmbito do contrato” todo código-fonte, configurações, scripts, rotinas de build e deploy, documentações técnicas e artefatos correlatos que tenham sido:

- desenvolvidos especificamente para a CESAMA; ou

- parametrizados/configurados para a CESAMA; ou

- modificados/estendidos a partir do código open source, como parte da execução contratual.

c) A CONTRATADA deverá conceder à CESAMA, sobre tais entregáveis, licença irrevogável, irretratável, perpétua e mundial, para uso, reprodução, modificação e manutenção interna, observadas as obrigações e permissões da licença open source aplicável (inclusive quanto à preservação de avisos de copyright e demais condições da licença).

d) A CONTRATADA deverá entregar, em meio privado e restrito (sem publicação pública), no mínimo:

- código-fonte completo do front-end e das customizações correlatas;

- instruções objetivas e reprodutíveis de build e deploy (passo a passo);

- manifesto de dependências (incluindo versões) e inventário de componentes de terceiros;

- arquivos de configuração e parâmetros necessários ao funcionamento, com indicação clara do que é ambiente-específico;

- comprovação de que segredos, chaves e credenciais não constam no código-fonte (devendo ser tratados por mecanismo seguro de gestão de segredos).

e) É vedado à CONTRATADA impor limitações técnicas, comerciais ou contratuais que inviabilizem ou onerem indevidamente a CESAMA quanto à manutenção do front-end e de suas customizações após eventual encerramento contratual, ressalvadas as obrigações inerentes a licenças open source e de terceiros.

4.26.3 Portabilidade essencial do ambiente em nuvem

a) A solução deverá permitir migração para outra nuvem ou ambiente on-premises, mediante disponibilização, em formato aberto e interoperável, de:

- pacote de implantação do front-end (artefatos de build/deploy e parâmetros); e

- dump/export completo do banco de dados e estruturas necessárias, em formato aberto (ex.: SQL/CSV), suficiente para restauração integral.

b) A CONTRATADA deverá fornecer documentação breve contendo:

- passos de restauração;

- descrição de integrações externas e dependências;

- lista de configurações externas (URLs, endpoints, filas, variáveis de ambiente), sem incluir credenciais em texto claro.

c) Sempre que houver alterações relevantes na arquitetura do front-end que impactem portabilidade, a documentação deverá ser atualizada.

4.26.4 Aceite simplificado (POC/Implantação)

a) Na POC/implantação, a licitante deverá demonstrar o front-end em três breakpoints (mobile, tablet e desktop), comprovando equivalência funcional.

b) Para fins de aceite, deverão ser entregues os artefatos previstos no item 4.26.2(d) e comprovada a execução básica do front-end em ambiente neutro (homologação/sandbox), conforme instruções fornecidas.

c) Quando solicitado pela comissão ou fiscalização, deverá ser apresentado relato sucinto de desempenho e acessibilidade (prints ou relatório curto), a ser anexado à ata.

5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços foi realizada a partir dos seguintes critérios:

5.1.1 Pesquisa de mercado realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora durante o desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação com estimativas e propostas detalhadas de custos para a implantação e manutenção do GSAN na CESAMA, baseadas em valores de contratos similares de outras companhias e nas características específicas da CESAMA. Foram ainda avaliados os custos associados às aplicações adicionais sugeridas, incluindo a plataforma de atendimento multicanais e a plataforma de análise de dados com o objetivo de fornecer um panorama completo dos investimentos necessários para a modernização da gestão comercial da CESAMA, considerando tanto as funcionalidades essenciais quanto as ferramentas complementares nativamente integradas que possam aprimorar a eficiência operacional e a experiência do cliente.

5.1.2 Para o sistema base do GSAN, serão considerados os seguintes custos: migração, implantação, operação assistida, manutenções preventivas e corretivas, e manutenções evolutivas. A etapa de implantação refere-se à configuração inicial do sistema, incluindo migração de dados, customizações necessárias para atender às especificidades da CESAMA e de regulação, e treinamento da equipe. A operação assistida corresponde ao suporte técnico intensivo durante os primeiros meses de uso, garantindo o pleno funcionamento do sistema e a solução de possíveis problemas iniciais. As manutenções preventivas e corretivas englobam as atividades rotineiras para garantir a estabilidade do sistema, a correção de falhas operacionais e atualizações por adequações legais e de regulação impostas ao longo de seu uso. Por fim, as manutenções evolutivas dizem respeito ao desenvolvimento de novas funcionalidades ou adaptações no sistema para atender a demandas futuras de customizações, garantindo além de sua contínua atualização tecnológica o alinhamento com os objetivos estratégicos da companhia.

5.2. Metodologia de formação do preço de referência — Foi utilizada como metodologia para obtenção dos valores de referência a proporcionalidade do número de ligações/matrículas como proxy do porte operacional, aplicada aos itens de migração/implantação e manutenção/suporte, e, quando pertinente, por meio de fator de ajuste proporcional ao porte da CESAMA em relação ao benchmark (fator = ligações CESAMA / ligações benchmark). Para a estimativa dos valores, foi realizada pesquisa de mercado em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC), utilizando (i) propostas comerciais recebidas e (ii) benchmarks registrados no ETP, além de preços praticados em certames de mesmo tipo de sistema. Para itens precificados por unidade de consumo (ex.: Omnichannel por sessão), adotou-se referência por unidade (ex.: R$/sessão), conforme estimativas e propostas coletadas. Para itens como horas de manutenção evolutiva e plataforma Analytics, conforme aplicabilidade, foram consideradas médias e/ou consolidações das referências coletadas, sendo o preço de referência por item definido a partir da consolidação (média/benchmark) das referências consideradas, conforme art. 23, §2º do Manual de Planejamento do RILC.

5.3 Para formulação dos valores foram utilizados casos de companhias com número de ligação igual ou superior ao caso da Cesama e propostas comerciais de integradoras.

5.4 5.4 Para fins de julgamento das propostas de técnica e de preços, vide ANEXO I (Prova de Conceito) e ANEXO II (Critérios de desempate), e planilha a seguir de valores máximos aceitáveis (preço de referência):

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1 – Vide critérios estabelecidos no item 10.

7. MEDIÇÕES E PAGAMENTO

7.1 Medições

7.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do contrato designado pela Cesama, e terão como objeto a verificação da disponibilidade contínua e funcionalidade ininterrupta da solução de Software as a Service (SaaS) no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, ou em outro período definido pela fiscalização.

7.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

7.1.2.1 Dado que a contratação é de sistema digital, além da manutenção e suporte, considera-se como serviços prestados a disponibilidade do sistema, sendo desta forma o aceite formal pelo fiscal do contrato na nota fiscal, a confirmação de que o serviço foi prestado.

7.1.3 As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 7.1.1, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

7.2 Pagamentos

7.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços ou da etapa destes com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

7.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

7.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

7.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e giti@cesama.com.br.

7.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

7.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número do contrato.

7.2.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

7.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

7.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

7.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

7.2.11 Será utilizado o ICTI (índice de Custo da Tecnologia da Informação) como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta.

7.2.11.1 Para o primeiro reajuste, o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é a data limite da apresentação da proposta.

7.2.11.2 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

7.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

7.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

7.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue.

7.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 7.2.1, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

7.2.17 O pagamento da implantação do sistema, da plataforma analytics e operação assistida se dará de forma parcelada em seis meses previstos para implantação, conforme apresentação de documentação que evidencie a evolução dos processos indicando percentual executado, com documentação clara das ações concluídas e pendentes, sendo as medições de pagamentos mensais referentes às fases executadas em cada mês de implantação.

7.2.18 Demais pagamentos mensais como manutenção e suporte, plataforma de atendimento ao público multicanais, serão pagos por medição 30 (trinta) dias após conclusão da implantação, seguindo medições regulares mensalmente durante toda vigência contratual.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

8.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

8.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

8.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

8.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

8.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

8.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

8.8 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço.

8.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

8.10 – A contratada deverá disponibilizar suporte técnico presencial durante os meses da operação assistida.

8.10.1 – A disponibilidade de técnico está vinculada ao prazo previsto de 90 (noventa) dias, e poderá, a critério da CESAMA, ser segmentado em etapas, conforme as necessidades do processo de implantação e estabilização do sistema.

8.10.2 – As atividades do profissional disponibilizado deverão incluir suporte presencial, acompanhamento de rotinas críticas, treinamento assistido e orientação às equipes da CESAMA, de modo a garantir a plena transferência de conhecimento e autonomia operacional.

8.11 – Cumprir integralmente os requisitos o item 4 e seus subitens.

9. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

9.1 Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

9.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.4 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

9.6 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

9.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

9.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência.

9.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

9.10 – A contratante deverá fornecer todos os dados, materiais, ferramentas, documentações e demais recursos técnicos e operacionais necessários para a execução das atividades de migração de dados, implantação do sistema, capacitação de usuários e acompanhamento das fases subsequentes, até a plena utilização do sistema em ambiente de produção.

9.10.1 – Inclui-se nesta obrigação a entrega de informações de uso do sistema comercial atual, acesso à base de dados em produção e ambientes de acesso remoto, bem como a disponibilização de suporte técnico de infraestrutura durante o processo de transição.

10. JULGAMENTO

10.1 O critério de julgamento será o de MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO.

10.1.1 No julgamento pelo critério de melhor técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, segundo fatores de ponderação objetivos previstos no instrumento convocatório.

10.1.2 A avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de fator de ponderação, sendo 70% (setenta por cento) para a proposta técnica e 30% (trinta por cento) para o preço.

10.2 Proposta Técnica – Prova de Conceito (POC): A Proposta Técnica será avaliada por meio da realização de Prova de Conceito (POC), etapa obrigatória destinada à comprovação técnica da solução ofertada, conforme condições e critérios definidos neste Termo de Referência.

10.2.1 – A POC terá como finalidade validar, em ambiente controlado, a aderência da solução ofertada aos critérios e ao roteiro definidos no ANEXO I, abrangendo, no mínimo, funcionalidades obrigatórias, desempenho e disponibilidade, segurança, integrações e usabilidade/supervisão operacional.

10.2.2 – A execução da POC deverá ser realizada em ambiente disponibilizado pelo proponente, com acompanhamento técnico da equipe da CESAMA, e dos licitantes participantes interessados, permitindo simulações práticas de uso.

10.2.3 – O detalhamento do roteiro da POC, com cenários de teste e critérios de avaliação, se encontra no ANEXO I, sendo o resultado da POC a representação do julgamento da proposta técnica.

10.3 A proposta comercial deverá informar todos os módulos que compõem o sistema.

10.3.1 Cronograma de implantação com atividades de implantação definidas para conclusão de implantação em período de 6 meses.

10.3.2 Formato da planilha com valores unitários e totais para implantação, manutenção do sistema e serviços recorrentes e custo de horas de evolutivas;

| Item | Descrição do Serviço / Produto | Unid | Qtd | Vlr Unit (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | INVESTIMENTO INICIAL (ÚNICO) |  |  |  |  |
| 1.1 | Migração de dados, Implantação e manutenção assistida | Global | 1 |  |  |
| 1.2 | Plataforma Analytics | Global | 1 |  |  |
| 2.0 | CUSTOS RECORRENTES (MENSAIS) |  |  |  |  |
| 2.1 | Suporte e manutenção | Mês | 12 |  |  |
| 2.2 | Plataforma Omnichannel | Sessão/Mês | 120000 |  |  |
| 3.0 | SERVIÇOS SOB DEMANDA (OPCIONAL) |  |  |  |  |
| 3.1 | Banco de Horas para Customizações/Evoluções | Hora | 1500 |  |  |

10.3.3 Os valores por item na planilha não podem ser superiores aos valores de referência na planilha descrita no item 5.4.

10.4 – A ponderação de 70% (setenta por cento) para a proposta técnica e 30% (trinta por cento) para a proposta de preço fundamenta-se no alinhamento estratégico com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da CESAMA, que prioriza a contratação de soluções que atendam tecnicamente aos requisitos funcionais e de segurança da Companhia, conforme Art. 54, inciso III e § 2º, da Lei nº 13.303/2016.

10.4.1 – A pontuação final de cada proposta será apurada mediante aplicação da seguinte fórmula pela comissão julgadora, formada nos termos do ANEXO III:

PF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)

Onde:

PF = Pontuação Final da proposta

NT = Nota Técnica (pontuação de 0 a 100)

NP = Nota de Preço (pontuação de 0 a 100)

0,70 = Peso da proposta técnica (70%)

0,30 = Peso da proposta de preço (30%)

10.4.2 – A Nota Técnica (NT) será obtida através da avaliação da Prova de Conceito (POC) e dos critérios técnicos especificados no ANEXO I, sendo a pontuação máxima de 100 (cem) pontos.

10.4.3 – A Nota de Preço (NP) será calculada conforme fórmula a seguir:

NP = (Pm / Pp) × 100

Onde:

NP = Nota de Preço

Pm = Preço da proposta mais vantajosa (menor preço)

Pp = Preço da proposta em análise

10.4.3.1 – A proposta com o menor preço receberá nota 100 (cem), e as demais propostas receberão notas proporcionalmente menores, conforme a fórmula acima.

10.4.4 – A proposta com a maior Pontuação Final (PF) será considerada vencedora, desde que tenha sido aprovada na Prova de Conceito (POC) conforme critérios estabelecidos no ANEXO I.

10.4.4.1 – Considera-se aprovada na POC a proposta que atingir Nota Final ≥ 70 (setenta) e nota mínima de 60 (sessenta) em cada critério, conforme rubrica de pontuação estabelecida no ANEXO I, seção 4.

10.4.5 – Em caso de empate na Pontuação Final (PF), será aplicado o critério de desempate conforme ANEXO II deste Termo de Referência.

11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

11.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

11.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 11.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12.CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

12.3 O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.

12.4 O regime de execução do Contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

12.5 O contrato poderá ser prorrogado, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

12.6 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

12.7 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

12.8 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

12.9 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

12.10 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

12.11 A empresa Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e/ou da solicitação formal por parte da CESAMA.

12.12 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA,
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

12.13 O prazo previsto item 12.12 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

12.14 Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

12.15 Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.14, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

13 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 No que se refere à inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

13.3 Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.4 A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

13.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I, do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

13.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

14. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

14.1 – Exigências para Qualificação Técnica

Para fins de comprovação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:

a) Atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução, com qualidade e regularidade, de serviços ou projetos de porte e complexidade compatíveis ao objeto desta contratação, contemplando sistemas de gestão comercial voltados ao saneamento, em que tenha sido atendido volume relevante de usuários ou ligações.

Os atestados poderão ser apresentados de forma cumulativa, de modo que o somatório demonstre experiência equivalente ao porte da CESAMA, correspondente a aproximadamente 160 mil ligações. Para assegurar a pertinência técnica, cada atestado individual deverá representar, no mínimo, 48.000 ligações. Para fins de comprovação de atendimento em período simultâneo, os atestados deverão demonstrar sobreposição temporal em intervalo contínuo comum de, no mínimo, 12 (doze) meses, no qual os serviços/sistemas estiveram em operação (produção), suporte ou manutenção sob responsabilidade da licitante.

b) Os atestados devem conter comprovação que a licitante possui experiência anterior em atividades de porte similar, tais como:

- migração de bases de dados;

- integração de sistemas legados;

- configuração e customização de sistema comercial;

c) Os atestados deverão ser:

i) Assinados por responsável técnico ou gestor da pessoa jurídica contratante;

ii) Específicos quanto a:

- Período de execução (data início e fim);

- Descrição do sistema implementado;

- Volume de ligações/usuários atendidos;

- Atividades executadas (migração, integração, etc.);

d) Para fins de comprovação de experiência equivalente a licitante deverá apresentar planilha de consolidação indicando o somatório de ligações/usuários, comprovando equivalência ao porte da CESAMA (160 mil ligações).

e) Será inabilitada a licitante que:

i) Não apresentar atestados de capacidade técnica;

ii) Apresentar atestados que cumulativamente não atingirem 160 mil ligações (equivalência de porte) no mesmo período para comprovação de capacidade de atendimento a demanda similar ao porte da CESAMA, ou individualmente se apresentem inferiores a 48 mil ligações;

iii) Não comprovar experiência em atividades críticas (migração, implantação, integração, customização);

iv) Apresentar atestados genéricos ou sem informações suficientes para verificação.

⚠️ Esclarecimento: Não há necessidade de indicação ou comprovação de contratação prévia de equipe técnica para execução do presente projeto ou da POC, nem mesmo exigências de formação acadêmica de profissionais, mas sim de demonstrar, por meio dos atestados, que a empresa licitante já executou ou está em execução que se comprove por atestado de projetos de porte e complexidade comparáveis, demonstrando capacidade técnica e organizacional para garantir a implantação, operação assistida, suporte, escalabilidade e eficiência do sistema.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

15.9Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

15.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

15.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Autorizado/Aprovado por:

Assinado no Original

Robson Dutra Ferreira

Gerente Financeiro e Comercial

Assinado no Original

Celito Luz Olivetti

Gerente de Inovação e Tecnologia da Informação

Assinado no Original

Vinicius Azevedo Heckert

Diretor de Desenvolvimento e Expansão

ANEXO I – Prova de Conceito (POC)

1. Objetivo

Verificar, em ambiente controlado, a aderência da solução ofertada às necessidades da CESAMA, quanto a disponibilidade, eficiência, segurança, usabilidade e integração com sistemas internos e externos.

2. Comissão e Método

- A avaliação será realizada por comissão designada, conforme anexo III.

- Cada critério recebe nota de 0 a 100 e é ponderado pelo respectivo peso.

- Nota Final da POC = soma das notas ponderadas (escala 0 a 100).

- Aprovação: Nota Final ≥ 70,0 e nota mínima 60,0 em cada critério.

3. Critérios, Pesos e Evidências Mínimas

| Critério | Peso | Como será pontuado (0–100) | Evidências mínimas (checagem simples) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funcionalidades obrigatórias | 40% (0,40) | Cobertura e fidelidade às regras de negócio; completude dos fluxos fim-a-fim | ( ) Abertura/consulta/baixa de OS; ( ) Gestão de inadimplência; ( ) Integração com negativadores; ( ) Parcelamentos; ( ) Relatórios gerenciais; ( ) Abertura de ticket com rastreio ( ) Faturamento ( ) Cadastro ( ) Religação ( ) Corte ( ) Tabelas ( ) Hidrometria |
| 2. Desempenho e disponibilidade | 20% (0,20) | Tempos de resposta, estabilidade e continuidade sob carga simulada (abertura de OS enquanto processa arquivo bancário com 5 mil matrículas) | ( ) Tempo de resposta adequado, com evidência objetiva registrada na POC (prints/relatório), em consonância com os indicadores de desempenho do item 4.26. ( ) Estabilidade sob usuários simultâneos; ( ) Mecanismo de alta disponibilidade |
| 3. Segurança | 15% (0,15) | Implementação de TLS 1.3+ em trânsito e criptografia em repouso; gestão segura de credenciais; trilhas de auditoria | ( ) TLS 1.3+; ( ) Dados sensíveis cifrados; ( ) Senhas com hash; ( ) Perfis/permissões; ( ) Logs com segregação: técnico x OS |
| 4. Integrações | 15% (0,15) | Integração com legados/externos; APIs; ETL/ELT; reversibilidade de dados | ( ) APIs documentadas; ( ) Integração com Junta Comercial/ SERASA (mock ou sandbox); ( ) Integrações internas com financeiro/ arrecadação/ georreferenciamento; ( ) Viabilidade de exportação completa para reversibilidade |
| 5. Usabilidade e supervisão operacional | 10% (0,10) | Facilidade de uso; autonomia de configuração; visão de supervisão em tempo real | ( ) UI clara demonstrada em 3 breakpoints; ( ) Cadastros/parametrizações essenciais sem dependência do fornecedor; ( ) Painel de supervisão operacional em tempo real com status e filtros por regional/grupo/equipe; |

3.1 Para fins de preenchimento da coluna de evidências mínimas, os seguintes preenchimentos serão considerados:

(✓) = demonstrado de forma satisfatória

(N/D) = não demonstrado

(P) = demonstrado parcialmente

4. Regras de Pontuação (rubrica simplificada) para os itens de 1 a 5 da tabela:

- 100 – Atende integralmente, sem ressalvas; evidências completas em todos os itens.

- 80 – Atende com pequenas ressalvas que não impactam operação.

- 60 – Atende parcialmente; lacunas com plano corretivo factível.

- 40 – Atende de forma insuficiente; riscos operacionais relevantes.

- 0 – Não demonstra atendimento.

5. Execução da POC

- Ambiente: fornecido pela licitante em nuvem, garantindo desempenho e segurança.

- Prazo: até 15 dias úteis a partir da convocação.

- Dados de teste: base anonimizada ou massa sintética aderente aos cenários.

- Roteiro mínimo (a ser demonstrado em sessão gravada):

      - OS fim-a-fim: abertura → programação (manual/automática) → execução → fechamento com geração de cobrança conforme tabela do serviço → baixa com trilha de auditoria.

      - Faturamento & leitura: geração de região/rota → carga da rota no app → leitura (manual/automação/OCR) → validação → captura e armazenamento de foto → cálculo e emissão (PIX/boletos) → emissão de 2ª conta de notificação de débito ou notificação de anormalidade → transmissão online da rota → análise crítica de contas retidas → envio de fatura por e-mail.

      - Cobrança & inadimplência: 2ª via de conta → emissão de guia de preços e prazos à vista → notificação → parcelamento/carnê → negativação → reversão após pagamento.

      - Arrecadação: conciliação (incluindo PIX), relatórios financeiros e gerenciais.

      - Integrações: chamada de APIs (documentadas), ETL/ELT ida/volta e exportação completa.

      - Segurança: evidências de TLS 1.3+, dados sensíveis cifrados, senhas com hash, perfis/permissões e logs segregados (técnicos x OS).

      - Supervisão operacional: painel com status em tempo real e filtros por regional/grupo/equipe.

      - Corte: simulação da geração do corte → aplicação de filtros (exclusão automática: débito automático e débitos pretéritos; critério mínimo configurável) → distribuição por disponibilidade de equipes → geração de aviso de corte (TXT para impressão) → carga no app → execução com fotos/geo → transmissão online da rota de corte → baixa automática com fallback manual → serviços técnicos e vistoria relacre (elegibilidade, status LIGADO, negociações) → geração de TOI quando houver infração.

      - Religação: simulação da geração (origens: Agência Virtual/campo/automática; opção de taxa) → carga no app → execução com fotos/geo → baixa automática com fallback manual → relatório de elegíveis e regras de religação automática (débitos com/sem restrição, desligamentos, OS pendentes).

      - Cadastro: criação de nova matrícula do início ao fim → fechamento com trilha de auditoria.

      - Tabelas: aplicação de nova tabela tarifária (decreto tarifário) → criação/ajuste de parâmetros de leitura (decréscimo/acréscimo de consumo; anormalidades).

      - Hidrometria: inclusão de hidrômetro em estoque → associação do hidrômetro a uma unidade usuária (matrícula).

      - Suporte/operação assistida: abertura e rastreio de ticket (status e histórico).

6. Quadro de Notas (preenchimento pela banca)

| Critério | Peso | Nota (0–100) | Nota x Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Funcionalidades obrigatórias | 0,40 |  |  |
| 2. Desempenho e disponibilidade | 0,20 |  |  |
| 3. Segurança | 0,15 |  |  |
| 4. Integrações | 0,15 |  |  |
| 5. Usabilidade e supervisão operacional | 0,10 |  |  |
| Nota Final (≥ 70 geral e ≥ 60 por critério) | 1,00 |  |  |

7. Na ata da POC deverão ser registradas as notas e mantida em planilha a memória de cálculo para o caso de necessidade de consulta posterior.

8. Após os cálculos para fins de Nota final, serão considerados valores em duas casas decimais.

9. Para medir desempenho percebido e estabilidade visual da interface (conforme item 4.26), deverão ser apresentados prints dos relatórios simples do navegador, em ao menos 3 telas do sistema, definidas pela comissão, durante a demonstração. Os prints deverão ser anexados à ata da POC.

ANEXO II – REGRAS DE DESEMPATE

1. Critérios de Desempate

Em caso de empate na Pontuação Final (PF), apurada conforme as regras do instrumento convocatório, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) Maior Nota Técnica (NT), correspondente à Nota Final da POC;

b) Persistindo o empate, maior nota no Critério 1 – Funcionalidades Obrigatórias (ANEXO I – Prova de Conceito (POC) do Termo de Referência);

c) Persistindo o empate, menor preço global ofertado.

1.1 Os critérios de desempate serão aplicados pela Comissão de Julgamento e registrados em ata.

ANEXO III – Composição da comissão julgadora

a) A comissão será composta por:

i) 2 (dois) representantes da Área de TI (um será o Presidente);

ii) 2 (dois) representantes da Área Comercial;

iii) 1 (um) representante da Área Operacional;

iv) 1 (um) representante da Procuradoria Jurídica (observador).

b) - A sessão de POC observará as regras de confidencialidade previstas no instrumento convocatório. Caso haja necessidade de exposição de informações sigilosas do licitante (ex.: segredos industriais), a Comissão poderá, previamente à demonstração, formalizar termo de confidencialidade com os presentes, em modelo aprovado pela CESAMA, sem prejuízo da publicidade dos atos e dos registros mínimos necessários ao julgamento.

c) - Os membros votantes serão os representantes das áreas de TI, comercial e Operacional; o representante da Procuradoria Jurídica atuará como observador, sem atribuição de nota.