TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 015/2018

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 42/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra este Termo Aditivo com a empresa SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.524.340/0001-60, situada na Rua Sargento Wilson Ramos, 108 – A – Bairro Segredo – São João Del Rei / MG (CEP 36.307.378), neste ato representado pelo Sr. Vinícius Martins Ferreira, brasileiro, engenheiro, CREA/MG nº 73.099, instrumento que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias e acréscimo de 24,98% aos quantitativos iniciais do contrato original, mediante justificativa de fls. 871 e autorização de fls. 893 da Tomada de Preços nº 02/15, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias do objeto contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 42/2015, ficando prorrogado de 13 de março de 2018 até 13 de maio de 2018, conforme justificativa de fls. 871 e autorização de fls. 893 da Tomada de Preços nº 02/15.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Por força deste instrumento, o valor contratual originário fica acrescido de R$ 10.401,88 (dez mil, quatrocentos e um reais e oitenta e oito centavos), que corresponde ao aditamento de 24,98% ao objeto contratual previsto na cláusula terceira do contrato original, nos termos da planilha em anexo. O valor global atualizado é R$ 52.034,53 (cinquenta e dois mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 12 de março de 2018.

André Borges de Souza                                                                      Vinícius Martins Ferreira

Diretor Presidente / CESAMA                                                              Siriema Produtos Ambientais

Testemunhas: 1)                                                                 2)