TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

PINTURA EXTERNA DA  E.T.A. CASTELO BRANCO e da E.T.E. BARBOSA LAGE.

# JUSTIFICATIVA

As referidas unidades Operacionais encontram-se com suas pinturas externas comprometidas por falta de manutenção, no caso da ETA Castelo Branco, a falta da proteção da camada de pintura já compromete o reboco paulista que em alguns pontos pelo efeito da infiltração de água de chuva já se encontra desagregando da estrutura principal. No caso da ETE Barbosa Lage além do péssimo aspecto visual comum às duas unidades temos ainda o aspecto da segurança visto que os Guarda-corpos estão se deteriorando por falta de proteção anticorrosiva.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto da licitação são oriundos da CESAMA – Verba ARSAE destinada à Manutenção.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – ETA CASTELO BRANCO:

- RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA:

Retirada da argamassa degradada, execução de chapisco execução de novo reboco paulista (cimento, areia e cal), aplicação de uma demão de massa acrílica para acabamento devidamente lixada. Método executivo conforme item 4.3.

- PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA:

Limpeza das áreas contaminadas com fungos e bolores com utilização de hipoclorito de sódio;

Aplicação de 1(uma) demão de fundo preparador de paredes;

Tratamento de trincas e pequenos reparos com argamassa/massa acrílica;

Aplicação de 2 (duas) demãos de tinta acrílica emborrachada sol e chuva nas cores branco neve e concreto (barra de 80cm). Método executivo conforme item 4.3.

- PINTURA COM TINTA ESMALTE (FUNDO GALVANIZADO):

- As partes metálicas e guarda corpos, deverão ter sua superfície lixada com lixa de ferro, limpeza com thinner, aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético que possui dupla ação, ou seja, dispensa a aplicação prévia de fundo, podendo ser usado como fundo e acabamento sobre superfícies de metais ferrosos.

- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO:

Limpeza da superfície com hidrojateamento, aplicação de duas demãos de tinta acrílica para piso na cor conreto.

- PINTURA COM TINTA ESMALTE:

Limpeza da superfície com thinner, aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho.

4.2 – ETE BARBOSA LAGE:

- PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA:

Limpeza das áreas contaminadas com fungos e bolores com utilização de hipoclorito de sódio;

Aplicação de 1(uma) demão de fundo preparador de paredes;

Tratamento de trincas e pequenos reparos com argamassa/massa acrílica;

Aplicação de 2 (duas) demãos de tinta acrílica emborrachada sol e chuva nas cores branco neve e concreto (barra de 80cm).

- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO:

Limpeza da superfície com hidrojateamento, aplicação de duas demãos de tinta acrílica para piso na cor conreto.

- PINTURA COM TINTA ESMALTE (FUNDO GALVANIZADO):

Estruturas metálicas deverão ter sua superfície lixada com lixa de ferro, limpeza com thinner, aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético que possui dupla ação, ou seja, dispensa a aplicação prévia de fundo, podendo ser usado como fundo e acabamento sobre superfícies de metais ferrosos.

- PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA ACABAMENTO:

Guarda corpos e peças metálicas em áreas sujeitas à corrosão deverão ser lixados com lixa para ferro, logo após deverá ser feita uma limpeza com thinner e em seguida a aplicação de 2 (duas) demãos de revestimento epóxi anticorrosivo de alta espessura e posterior a aplicação de tinta a base de resina poliuretano brilhante para acabamento.

Especificação:

FUNDO ANTI-CORROSIVO:

Deve atender à Norma: USIMINAS NCU-0199 D

Bi componente
COR Branco, Vermelho Óxido
TEXTURA Sem brilho
SÓLIDOS POR VOLUME 80% ± 2 Conforme ISO 3233
PESO ESPECÍFICO 1,450 ± 0,05 g/ml Conforme ASTM D 1475
VOC 145 g/l Este valor pode variar conforme a cor
PONTO DE FULGOR 35°C
RELAÇÃO DE MISTURA Peso Volume
Comp. A 100,0 1,0
Comp. B 90,0 1,0
VIDA ÚTIL DA MISTURA (25°C) 4 h
TEMPO DE INDUÇÃO 15 a 30 min
RENDIMENTO TEÓRICO 10,7 m²/l para 75 μm
4,0 m²/l para 200 μm
ESPESSURA ÚMIDA 94 a 250 µm
ESPESSURA SECA 75 a 200 µm
TEMPO DE SECAGEM, para 75 µm
Toque 3 h
Manuseio 10 h
Repintura 24 h 48h 24 h 72 h 24 h 48h
Temperatura
Umidade Relativa Entre 30 e 85%
Ponto de orvalho Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho
Redutor 420.0000

TINTA POLIURETANO BRILHANTE AMARELA SEGURANÇA:

Atender à Norma: ST-203. EG-M-402 – A03
Propriedades Básicas
Cor / Textura: Amarelo / Brilhante
Sólidos por volume: 58% ± 2
Peso por litro: 1 ,200 kg aproximadamente
Ponto de fulgor: 23ºC
Tempo de armazenagem: 12 meses (separados)
Dados para Aplicação
Relação de mistura: Peso Volume
Comp. A: 100,0 6,2
Comp. B: 1 5,0 1,0
Vida útil da mistura: 4h a 25°C
Tempo de indução: 15 a 30 minutos
Espessura por demão: Filme úmido 52 µm a 120 µm Filme seco 30 µm a 70 µm
Rendimento teórico: 19,3 m²/l para 30 m 8,3 m²/l para 70m
Rendimento prático: Considerações / Observações – verso.
Solvente de diluição: 440.0000 (Diluição até 10% em volume, dependendo das condições ambientais e métodos de aplicação). Secagem a 25°C Mínimo Máximo toque: - 30 min manuseio: - 2 h repintura: 6 h 48 h.

- PINTURA COM ALCATRÃO DE HULHA:

A ser utilizado em tubulações de ferro fundido aparentes.

4.3 – MÉTODO EXECUTIVO:

A execução dos serviços de pintura e recuperação de reboco paulista em altura elevada serão executados por profissionais capacitados para trabalho em altura conforme NR 35. A empresa contratada deverá apresentar antes do início das obras a documentação referente a capacitação dos trabalhadores. A área que estiver em obras, próximo à filtros, floculadores e decantadores deve ser protegida com tela evitando acidentes e contaminação da água em fase de tratamento.

# VALORES ESTIMADOS

# Em anexo planilhas com quantitativos e custos para execução do serviço que monta o valor total de R$ 257.404,84 (Duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Em anexo, cronograma físico e financeiro para balizar o tempo de execução dos serviços e respectivas medições. Por determinação da Diretoria Executiva o serviço de Pintura Externa da ETA CASTELO BRANCO será executado no ano de 2017 logo após a assinatura do contrato e o Serviço de Pintura da ETE Barbosa Lage será executado no início do ano de 2018.

  - MEDIÇÕES

    - As medições serão elaboradas mensalmente, pelo fiscal do contrato designado pela CESAMA e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro.

    - As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

  - PAGAMENTOS

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

    - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão, salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços. Ainda deverão ser anexadas cópias dos contra cheques e folhas de ponto de cada empregado. Deverá ser apresentada a RE (Relação de Empregados) constantes no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) junto com a Nota Fiscal ou Fatura, para comprovar o recolhimento devido. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal.

    - Nas Notas Fiscais deverão ser anexadas, também, cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativos aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação.

    - Deverão ser anexadas na Nota Fiscal (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

    - O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

# Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Projeto Executivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Apresentar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (Rua Monsenhor Gustavo Freire, 75 - Bairro São Mateus), os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

  - Indicar ao Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, antes do início dos serviços, o Técnico de Segurança do Trabalho responsável pelos mesmos.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

- JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá sobre a planilha de orçamento da CESAMA e Regime de Empreitada por Preço Unitário.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

Empresa de Engenharia, com registro no CREA.

Responsável Técnico com vínculo comprovado com a Empresa

Atestado de visita técnica na ETA Castelo Branco e ETE Barbosa Lage.

A visita técnica deverá ser agendada com o Sr. Allan Deyler no telefone (32) 3692-9481

- PENALIDADES									Conforme texto padrão já adotado nos editais da CESAMA.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - A licitante vencedora se obriga a assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo a licitante vencedora para a assinatura do Contrato, a mesma será considerada como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 7.4, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

    - A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 7.8 deste Termo.

  - A vigência do presente contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

12.7.1 O prazo de execução do objeto deste instrumento será de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro e conforme a seguir:

Mês 1, Mês 2 e Mês 3 (Pintura da ETA CASTELO BRANCO)

Mês 9, Mês 10 e Mês 11 (Pintura da ETE BARBOSA LAGE)

  - O Contratado fica obrigado a aceitar nas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme § 2º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

  - Para assinatura do Contrato, a empresa deverá comprovar, na data da assinatura, a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, a licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- RESCISÃO

  - A rescisão do Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária:

- Falir, entrar em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- Transferir as obrigações decorrentes desta licitação, sem a prévia anuência do Diretor Presidente da CESAMA;

- Não prestar o serviço dentro dos prazos propostos e de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;

- Não apresentar as certidões atualizadas de regularidade do INSS, do FGTS e da Justiça do Trabalho.

  - A interrupção do prazo estabelecido neste Edital, somente será possível nos seguintes casos:

a)	Motivo comprovado de força maior, imediatamente levado ao conhecimento do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatório, o qual decidirá a seu exclusivo critério;

b) Por ordem da CESAMA para paralisar a execução do Contrato;

c)	Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa.

Lincoln Santos Lima                                      Marcio Augusto Pessoa Azevedo

Assessor Técnico Operacional                                                         Diretor Técnico Operacional

CESAMA                                                                                              CESAMA